ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

---------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  - แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ

สมัยที่ 4 /2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

4.1  การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและโครงการจ่ายขาดเงิน

สะสม

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่

5.1  พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2561 ระยะเวลาและวัน

เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี

ของปีถัดไป (ตามข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

5.2  แจ้งผลการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

...................................................................................

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ นายยุทธ แสงรุ่งเรือง นายสมนึก อินทร์เผือก นายธีระ สัญญขันธ์ นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ นายทวีศักดิ์ วัดอุดม นายอุเทน สภากร นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ นายธนรัตน์ เศวตสุวรรณ | ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน | สุวิทย์ เปียผ่อง สุรินทร์ ธีรจามรนันท์ ยุทธ แสงรุ่งเรือง สมนึก อินทร์เผือก ธีระ สัญญขันธ์ บุญลาภ ทิพย์จันทร์ ทวีศักดิ์ วัดอุดม อุเทน สภากร พัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ ธนรัตน์ เศวตสุวรรณ |  |

ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี-

ผู้ลาประชุม	นายชวนากร  เอี่ยมสอาด    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้ขาดประชุม	-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | นายเพทาย จินดาไทย นายชัยวัฒน์ รักเจียม นางสาวจุรีรัตน์ สังขพันธ์ นางสุภัค ทองย้อย นางสาวพิริยากร อักโขพันธุ์ นางชลิดา ชูชื่น นางสาวนพมาศ โคตรคำภา | ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร | เพทาย จินดาไทย ชัยวัฒน์ รักเจียม จุรีรัตน์ สังขพันธ์ สุภัค ทองย้อย พิริยากร อักโขพันธุ์ - - |  |

-2-

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 | นายอาจณรงค์ สังทิน พ.ต.จรูญ แก้วแดง นายสมศักดิ์ ชะอุ่มฤทธิ์ นายวิน เพชรย้อย นายสนัด สง่าแก้ว นายอนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย กอ.รมน.จ.ว.เพชรบุรี หน.ชรต.กอ.รมน.จ.ว.เพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 | อาจณรงค์ สังทิน พ.ต.จรูญ แก้วแดง สมศักดิ์ ชะอุ่มฤทธิ์ วิน เพชรย้อย สนัด สง่าแก้ว อนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ |  |

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญที่  1/2561  ครั้งที่ 1

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ก่อนเข้าระเบียบวาระ

เลขานุการสภาเทศบาล		เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล                หนองขนาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุม จำนวน  10  ท่าน บัดนี้ได้เวลาสมควรที่ประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาและดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ต่อไปครับ

ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาเทศบาล		เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานที่เคารพทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่  1		เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล		ผมขอแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน ท่านแรกได้แก่ท่าน                         อาจณรงค์  สังทิน  ที่ปรึกษากฎหมายรองผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

ท่านที่สอง ท่านพันตรีจรูญ  แก้วแดง หัวหน้า ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

ระเบียบวาระที่ 2                  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาล              2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ

สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เชิญท่านเลขานุการสภาครับ

เลขานุการสภาเทศบาล		        เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ช่วยพิจารณาตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ

นายอุเทน  สภากร			เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก เห็นควร

สมาชิกสภาเทศบาล	เลื่อนการรับรองออกไปก่อนให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านให้ละเอียดก่อนครับ

ประธานสภาเทศบาล			ขอมติที่ประชุมด้วยครับว่าเห็นควรเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านให้ละเอียดก่อนครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3                  กระทู้ถาม

-ไม่มี-

/ระเบียบวาระ...

-2-

ระเบียบวาระที่ 4               	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

4.1  การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและโครงการจ่ายขาด

เงินสะสม

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านยุทธครับ

นายยุทธ  แสงรุ่งเรือง			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล		ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเทศบาล

ตำบลหนองขนานเพื่อการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารในหมวดงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วย กระผมนายยุทธ  แสงรุ่งเรือง เป็น

ประธานกรรมการ นายสมนึก  อินทร์เผือก เป็นกรรมการ และนายพัฒนพงศ์

ฤทธิรงค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานขอเอกสารจากส่วนราชการของ

เทศบาลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ทราบ คณะกรรมการได้หารือเบื้องต้นกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน ได้แก่ ผอ.กอง

คลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ความก้าวหน้า

ของการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อ

กรรมการจะได้สรุปรายงานให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนานทราบ

4.1.1 จากการให้ข้อมูลคำชี้แจงของผอ.กองคลังพบว่าโครงการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของเทศบาล ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ซึ่งผมได้แจ้งผอ.กองคลังว่าสภาได้อนุมัติงบประมาณให้ตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะนี้ล่วงเลยเวลามา 4 เดือนแล้วการดำเนินงานล่าช้ามาก ขอให้ทำหนังสือเร่งรัดคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จพร้อมสำเนาหนังสือส่งให้ท่านพัฒนพงศ์และขอให้เร่งรัดจัดทำประกาศจัดจ้างทุกโครงการ ที่มีค่างานไม่เกินห้าแสนจำนวน 8 โครงการ ในหมู่ที่ 1,2,6,9,10,11,12 ให้เร่งจ้างตามระเบียบฯ คือวิธีเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านโครงการต้องดำเนินงานในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะงานก่อสร้างขอให้เพิ่มเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เช่น การทำล่วงเวลา เพิ่มคน เพิ่มเวลา ทำเป็นคำสั่งงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นซึ่งผอ.กองคลังได้รับปากว่าจะเร่งรัดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามข้อเสนอ ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่งย้ายมารับตำแหน่ง คาดว่างานน่าจะเร็วขึ้น จะเร่งประกาศและเร่งรัดจัดทำวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อเสนอ ในส่วนของการดำเนินงานโครงการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ของเทศบาล 12 โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ 10 โครงการและไม่แล้วเสร็จ                     2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากเหมืองทุ่งบ่อขม ฝั่งตะวันตก ขอหยุดงานไว้เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ (ช่วงหน้านา) ขณะนี้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้แล้ว เริ่มเข้าดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยอายุสัญญาเท่ากับที่ตกลงจ้างแต่เดิม

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู จากฟาร์มวัว หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากงานมีการแก้ไขโดยผู้ควบคุมงาน

-3-

ผมได้เสนอว่าในปีงบประมาณต่อไปถ้ามีงบประมาณคงเหลือ ขอให้ผอ.กองคลังตรวจสอบเงินเสนอนายกฯก่อนเดือนกรกฎาคม เพื่อพิจารณาโครงการที่จำเป็นและควรเพิ่มเติมซึ่งผอ.กองคลังก็ได้รับข้อเสนอไปดำเนินการ

การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 22 โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางยังไม่ส่งมอบราคากลางให้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนานใช้งบลงทุนปี 2559 ปรับความสูงของเสาจาก 12 เมตร เหลือ 10 เมตรตามมาตรฐานฯ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการส่งมอบราคาให้กองคลังแล้ว จะได้ดำเนินการประกาศจัดจ้างต่อไป คาดว่ามีผู้สนใจเข้าเสนอราคาในครั้งนี้

4.1.2  สำหรับผอ.กองช่างได้ให้ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบดังนี้

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 12 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1.1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากเหมืองทุ่งบ่อขมฝั่งตะวันตก ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่                   ทำสัญญาแล้วในช่วงทำนาแต่ติดขัดการส่งมอบพื้นที่ ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวหมดไปแล้วและทำการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาทำงานก่อสร้างเท่ากับข้อตกลงที่กำหนดตามสัญญาเดิม

1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางส่งน้ำรูปตัวยู จากฟาร์มวัวหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างก่อสร้างมีปัญหาล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างทำการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูไปบางส่วนแล้ว ไม่ถูกต้องผู้ควบคุมงานสั่งการแก้ไขผู้รับจ้างเพิ่งเข้าทำการแก้ไข โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดงานเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาส่งมอบงานแล้ว

2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานฯตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 จำนวน 15 โครงการ ทุกโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง ผมได้ขอให้ ผอ.กองช่างติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการกำหนดราคากลางที่ร่วมเป็นกรรมการด้วยโดยขอให้แล้วเสร็จไม่ควรเกินกว่า 15 วัน

3. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลหนองขนาน 22 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วและอยู่ระว่างก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนเทพ หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางบ้าน(ส่วนที่เหลือ)หมู่ที่ 13 โครงการที่เหลือ 20 โครงการ อยู่ระหว่างจัดจ้างและกำหนดราคากลาง และได้เร่งรัดโครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง)จำนวน 3 โครงการ ที่ผอ.กองช่างร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางโดยขอให้เร่งรัดส่งราคากลางให้ฝ่ายจัดจ้างดำเนินการต่อไป

-4-

คณะกรรมการได้จัดทำสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฯตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลหนองขนาน สรุปได้ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินรวม 5,070,000 บาท คงเหลือเป็นเงินรวม 1,096,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น คิดเป็น 78.76 %  คงเหลือ คิดเป็น 21.24 % (คำนวณจากวงเงินสัญญา)

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 17,740,000 บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางและทบทวนราคากลางทั้งหมด

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฯตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 7,951,000 บาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางทั้งหมด

สรุปโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวงบปี 2559 อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดจ้าง

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกชี้แจงครับ

นายเพทาย จินดาไทย			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	การดำเนินการงบลงทุน ปี 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ 2 โครงการ

นายกเทศมนตรีตำบล		ตามที่คณะกรรมการได้รายงานไว้แล้ว ทั้ง 2 โครงการ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จหนองขนาน			โดยเร็ว โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมกับงบลงทุน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายปี 2561  เมื่อฝ่ายบริหารโดยผมได้รับทราบมติที่ประชุม ผมมีการประชุม

ซักซ้อมทุกเดือนโครงการได้สั่งกองคลังให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว

คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางที่จ่ายขาดเงินสะสมแล้วแต่ปัญหาคือเมื่อได้มีการมาตรวจสอบในเอกสารรายงานการประชุมก็ต้องยอมรับว่าสภาฯบอกว่าต้องได้รับการรับรองก่อนถึงจะไปดำเนินการแต่ในระหว่างนี้ผมก็ได้สั่งให้กองคลังดำเนินการไปแล้วในส่วนของคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่เมื่อรายงานการประชุมมีมติบอกว่าเห็นชอบก็เลยเข้าสู่การทำเรื่องขอหารือไปว่าตกลงใช้คำอะไรเนื่องจากกฎหมายของระเบียบว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน ปี 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ใช้คำว่าอนุมัติ จึงเป็นที่มาว่าผมต้องหารือในส่วนของโครงการที่ได้มีการกำหนดราคากลางไว้จึงต้องให้ชะลอไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าผมชะลอไว้ 4 เดือน ได้ทำไปแล้วแต่เวลาที่จะมาดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับรายงานการประชุมและมาตรวจสอบดูเห็นว่าถ้อยคำที่ใช้ในเรื่องของการดำเนินการใช้ถ้อยคำตามกฎหมายอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนกัน ก็เลยทำเรื่องหารือไปหลังจากนั้นเมื่อได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาเมื่อที่ประชุมบอกว่าคำนี้เป็นไปตามคำนิยามที่สถาบันพระปกเกล้าได้ให้ไว้ผมก็นำเรื่องนี้มาสั่งให้ดำเนินการต่อ แต่เนื่องจากว่าราคากลางที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบบอกว่าให้มีเวลาแค่ 30 วัน แต่เมื่อดูแล้วว่าราคากลาง 30 วัน มันหมดแล้วก็เลยได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างได้เพียงแค่ 2 โครงการ หลังจากนั้นก็มาให้คณะกรรมการเร่งทบทวน

-5-

ราคากลางซึ่งตอนนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเริ่มร่างขอบเขตของงานที่จะประกาศไปแล้วคาดว่าสัปดาห์หน้าเริ่มทยอยประกาศก็จะมากระทบกับปี 2561 ซึ่งผมได้มีการประชุมตามงานกันทุกเดือนคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมให้เสร็จเพราะเงินก้อนนี้เรามีเงินพร้อมจะดำเนินการอยู่แล้วเมื่อทบทวนราคากลางของโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมเสร็จแล้วถามว่าในส่วนของราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน  ผมก็ได้ประชุมและระบุว่าต้องส่งภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในส่วนของราคากลางงบประมาณปี 2561 ในวันที่ประชุมนอกรอบกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการสอบถามเรื่องนี้ผมได้แจ้งว่าทางฝ่ายบริหารจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเสร็จแล้วก็พยายามที่จะทยอยประกาศโครงการอะไรที่ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็จะเชิญผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากงานมีจำนวนมากส่วนเรื่องพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ำจากชลประทานเนื่องจากปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่เนื่องจากว่าชาวนาพอน้ำมาก็อยากทำนาเหมืองส่งน้ำเดิมก็ไม่สามารถปิดน้ำได้เพราะต้องการใช้น้ำอย่างกรณีก่อสร้างรางส่งน้ำหมู่ที่ 4 เช่นเดียวกันก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันปัจจุบันผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตรงนี้เราไม่ได้มาชะลอหรือประวิงเวลาให้งานล่าช้าเพราะเมื่อได้รับอนุมัติมาแล้วก็ต้องทำเพราะไปกระทบกับประชาชน จึงขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมสภาครับ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านสมาชิกสภาอภิปรายครับ

รองประธานสภาเทศบาล			ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามฯเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา

ดำเนินการมีสิ่งหนึ่งที่สงสัยอย่างงบปี 2560 อยากทราบว่าทำสัญญาหรือไม่ ประกาศเมื่อไหร่ วันเดือนปี ที่ลงนามในสัญญาเมื่อไหร่ แล้วงานสิ้นสุดเมื่อไหร่ เพราะเป็นข้อสังเกตว่า การดำเนินงานของเทศบาลแห่งนี้นั้นค่อนข้างใช้เวลาปีเดียวจะไม่เสร็จ ต้องใช้ 2 ปีงบประมาณหรืออาจจะ 3 ปีงบประมาณ หากกฎหมายมีช่อง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา แต่ละโครงการเป็นใคร มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างไรกัน ต้องรบกวนท่านคณะกรรมการเพราะจะทำให้เราได้เห็นการปฎิบัติงานเพราะจริง ๆ ไม่ควรช้าเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานเช่นเดียวกันผมเคยได้อภิปรายในสภาฯแห่งนี้ เคยถามฝ่ายบริหารแล้วว่าใน 1 ปี ประเทศไทยมีกี่ฤดู พอตอบมาแล้วมี 3 ฤดู ก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าฝนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พยายามทำอะไรต่าง ๆให้เข้าเงื่อนไขพอหน้าฝนทำไม่ได้นี่คือปัญหาของที่นี่ งบประมาณดำเนินการไม่ว่างบที่เป็นงบประมาณที่สภาฯเห็นชอบตามข้อบัญญัติก็ดีหรืองบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมก็ดีในทางปฏิบัติจ่ายขาดมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะงบประมาณที่ตกค้างไว้ 2-3 ปี ที่ผ่านมาแขวนไว้ในเทศบาล การดำเนินงานสามารถประกาศได้เลยและหมายเหตุไว้แต่ทั้งนี้จะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับคำรับรองจากสภาฯคำว่าเห็นชอบอนุมัติรวมทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติปี 2561 แต่ไม่ทำ เพราะอะไร ต้องการประวิงเวลา ต้องการชะลอ มีเงินอยู่แล้วแต่ติดอยู่ที่คำว่าอนุมัติ หรือเห็นชอบ งบประมาณ 2561 จนขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยแล้วชาวบ้านหนองขนานได้รับอะไรบ้างจากเทศบาลแห่งนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีที่เราเข้ามาทำงานเหมือนเดิมทุกประการ

-6-

ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้จะทำอย่างไรดี มีใครบ้างที่สามารถไปดำเนินการให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์งบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบาลจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯออกมาเป็นรายไตรมาสในประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถประกาศได้เลยแต่จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เห็นมีปรากฏ

ประธานสภาเทศบาล			ท่านนายกได้ดำเนินการหรือไม่ตามที่รองประธานได้แนะนำหรือไม่

นายเพทาย จินดาไทย			ตัวประกาศเรากำหนดไว้เป็นเงื่อนไขมีการกำหนดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ที่ได้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	แจ้งต่อที่ประชุมก็คือตอนนี้เร่งเรื่องกำหนดราคากลางเมื่อทำราคากลางเสร็จก็จะ

นายกเทศมนตรีตำบล		ประกาศซึ่งได้ประสานกับทางกองคลังไว้แล้วว่าเงินถ้ายังไม่มาก็ให้กำหนดเงื่อนไขหนองขนาน			เอาไว้ในตัวประกาศ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านรองประธานสภาครับ

รองประธานสภาเทศบาล			ต้องรบกวนคณะกรรมการติดตามฯขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะต้องการ

ทราบว่า เช่นปีงบประมาณ 2560 ประกาศเมื่อไหร่ แจ้งผู้รับจ้างเมื่อไหร่ ลงนามสัญญาเมื่อไหร่ แล้วเสร็จเมื่อไหร่ ระยะเวลาทำงานปี 2560 มาแล้วเสร็จปี 2561 ได้อย่างไร แล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดแทนที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ แล้วคู่สัญญามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรจะเป็นเหตุหรือไม่ เป็นข้อสงสัย

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านอุเทนครับ

นายอุเทน สภากร			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล		ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามฯที่สภาฯได้แต่งตั้ง

ไปดำเนินการในครั้งนี้ กระผมมีข้อสังเกตที่จะใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ คือในประเด็นของคณะกรรมการฯก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการฯที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการติดตามผลของทั้งงบประมาณและเงินสะสมด้วยความเรียบร้อย แต่ในความครบถ้วนใคร่ขอเพิ่มเติมคือขณะนี้ที่คณะกรรมการรายงานได้รายงานงบประมาณของปี 2559 ซึ่งยังค้างดำเนินการอยู่งบประมาณ 2559 คือ งบรายจ่ายเพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่เสร็จปี 2559 ได้ขอกันเงินไว้ใช้ในปี 2560 สภาฯก็อนุมัติให้กันเงินโดยทางฝ่ายบริหารรับปากกับชาวบ้านว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่เสร็จจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ก็มายืนยันขอขยายระยะเวลาต่อสภาฯอีก ซึ่งตัวแทนทุกหมู่บ้านก็ขอให้ดำเนินการให้เสร็จ ทางสภาก็พิจารณาแล้วอนุมัติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีกในปี 2561 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ปรากฏผล                       ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่อย่างใด การดำเนินการเพื่อจัดหาเพียงหอกระจายข่าวเทศบาลแห่งนี้ใช้เวลา 2 ปีกว่ายังไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหนเลย ก็อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเช่นนี้ตลอดมา

ประธานสภาเทศบาล			ขอเชิญนายกชี้แจงด้วยครับ

นายเพทาย จินดาไทย			การดำเนินการเรื่องหอกระจายข่าวเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาฯปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	แล้ว ฝ่ายบริหารได้ประกาศเชิญชวนมิใช่ว่าเรานิ่งเฉยเราประกาศเชิญชวนนายกเทศมนตรีตำบล		ให้ผู้มีอาชีพมายื่นราคาแต่ที่ผ่านมาเมื่อได้ประกาศแล้วไม่มีผู้ขายหรือผู้มีอาชีพเข้าหนองขนาน			มายื่น ก็มีการทบทวนราคาและประกาศใหม่ เรามีการประกาศหลายครั้งในส่วน

/ของเรื่อง...

-7-

ของเรื่องหอกระจายข่าวจนปัจจุบันเมื่อสภาฯได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินออกไปอีก 1 ปี ปัจจุบันเราประกาศ e-bidding เชิญชวนไปแล้ว มิใช่ว่า

ปัจจุบันเราไม่ได้ทำอะไรเลย หอกระจายข่าวเมื่อได้รับมติให้ขยายได้เร่งทบทวนราคากลางและเร่งประกาศไปแล้ว

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านอุเทนครับ

นายอุเทน สภากร			กรณีนี้เช่นเดียวกับรถน้ำดับเพลิงที่สภาฯไม่อนุมัติก็เป็นลักษณะเดียวกันคือสมาชิกสภาเทศบาล		ขอสภาฯขยายเวลา สภาฯเห็นว่า 2 ปี ทำไม่ได้จึงไม่ให้ ให้ไปทำเสนอขึ้นมาใหม่

เรื่องหอกระจายข่าว ฝ่ายบริหารรับปากว่าทำได้แต่ไม่สามารถทำได้เป็นเวลากี่ปีแล้วที่ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อน ปัญหาเป็นของฝ่ายบริหารต้องไปแก้ไข สภาฯพร้อมให้ความร่วมมือตลอด เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาที่ตัวท่านเองไม่ต้องพิจารณา                   ที่อย่างอื่น

โครงการรางส่งน้ำขอหยุดงานโดยปกติช่วงฤดูกาลทุกปีต้องรู้อยู่แล้วช่วงหน้าฝนเราเป็นผู้บริหารเราต้องเตรียมการอยู่แล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ดำเนินการได้มิใช่ทำแล้วให้ผู้รับจ้างมาแจ้งขอหยุดงานแล้วอนุมัติให้หยุดงาน ผู้รับจ้างก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมาดูสถานที่ต้องรับว่าสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างถ้าทำไม่ได้ก็คือปรับไม่ได้เกิดอุทกภัยแต่ที่ท่านใช้อยู่คือใช้ดุลพินิจว่าทำนาผู้รับจ้างนำรถเข้าทำงานไม่ได้อันนี้คือการใช้ดุลพินิจที่ผมว่าจะไม่ค่อยตรงตามที่ระเบียบกำหนดไม่ได้เกิดอุทกภัยแล้วมีการประกาศถ้าอย่างนั้นสามารถทำได้ แล้วผู้รับจ้างต้องแจ้งภายใน 15 วัน อันนี้คือระเบียบกำหนดไว้เช่นนั้นแต่นี่ท่านเอาผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นต์ว่าผู้รับจ้างทำงานไม่ได้แล้วใช้ดุลพินิจขยายอันนี้เป็นการใช้ดุลพินิจที่เสี่ยงต่อความถูกต้อง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางส่งน้ำสายฟาร์มวัว ผมได้ไปสังเกตการณ์เพราะคาบเกี่ยวกับหมู่ที่ 2 ซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ มีการดำเนินการแล้วผู้รับจ้างหยุดงานไปเลย งานนี้ถูกปรับอยู่แล้วแต่ทางเทศบาล โดยผู้ควบคุมงาน    ได้เพียงแต่ว่าแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ปล่อยให้งานมีปัญหาอยู่ชาวบ้านใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาก็ถามทำไมไม่เสร็จทำไมไม่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน เทศบาลได้เข้าแก้ไขอย่างไร ซึ่งไม่เหนือบ่ากว่าแรงเลยการที่บอกว่าผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกแล้วให้ทุบทำไมก็คุมงานอยู่ทุกวันเขาทำไม่ถูกครั้งแรกก็ชี้ให้เขาเห็นว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ ทำไม่ถูก ไม่ใช่รอให้เขาทำงานเกือบเสร็จแล้วบอกทำไม่ถูกสั่งเขาทุบอันนี้หมายว่าอย่างไร เจตนาของผู้ควบคุมงานและของฝ่ายบริหารเป็นอย่างไร ผู้รับจ้างเกิดความเสียหายตอนที่ทำอยู่ก็ไปคุมงานอยู่แต่ไม่บอกว่าผิด อะไรไม่ถูกก็ต้องบอกเขาไม่อย่างนั้นจะมีการควบคุมงานประจำวันและรายงานทุกสัปดาห์ตามระเบียบอย่างไร อันนี้ทำไม   ไม่ทำแล้วมีการรายงานนายกหรือไม่ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น อย่างนี้นายกก็ต้องพิจารณาลงโทษผู้ควบคุมงานว่ากันไปตามระเบียบ ไม่ใช่มาทำอย่างนี้แล้วงานไม่แล้วเสร็จเกิดความเสียหายแก่ชาวบ้าน ขอฝากไว้ด้วยครับ

เรื่องเงินสะสม เป็นโครงการที่เราได้ร่วมคิดร่วมทำทั้งชาวบ้านมีประชาชนทำตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลมีฝ่ายบริหารร่วม ประชาชนร่วม สภาฯร่วม

/ตกลงกัน...

-8-

ตกลงกันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าโครงการเป็นอย่างไรเห็นชอบทั้งหมดและนายกก็รับปากกับสภาฯแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะผมได้ถามแล้วก่อนที่จะอนุมัติว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ พอถึงเวลาจริง ๆ นายกบอกว่าอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางทั้ง ๆ ที่อนุมัติไปตั้งแต่กันยายน 2560 นี่ก็จะหมดปีแล้วยังกำหนดราคากลางอยู่ งานโครงการต่าง ๆ ต้องมีแผนต้องไปสำรวจแผนต้องไปประมาณราคามาแล้วถึงรู้ราคาที่มาทำแผน อันนี้เพียงแต่ว่าเราเอาราคาพาณิชย์มาใส่ราคาที่ถอดแบบเท่านั้นก็สามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ได้มาถอดแบบใหม่แสดงว่าเกิดความบกพร่องในส่วนไหน นายกต้องดำเนินการ โครงการทั้ง 23 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เกิดความเสียหายแก่ชาวบ้าน ฝากด้วยครับและฝากคณะกรรมการฯช่วยติดตามให้ด้วยครับว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาอยู่ตรงไหน

งบประมาณปี 2561 เช่นเดียวกันสภาฯอนุมัติงบประมาณตั้งแรกแล้วฝ่ายบริหารบอกว่าเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเพราะการดำเนินการต่าง ๆ ต้องเริ่มจากแผนแล้วถึงจะมางบประมาณ แผนและเงินพอเงินอนุมัติแล้วถึงจะดำเนินการได้ถ้ามาอ้างว่าเงินยังไม่มานั่นไม่ใช่ปัญหา เงินยังไม่เข้าก็เหมือนกับท่านรองประธานกล่าวไว้คือสามารถดำเนินการได้เลยแต่หมายเหตุไว้ว่าเมื่อมีเงินถึงจะลงนามในสัญญา ฉะนั้น ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ต้น แล้วที่นี่มีปัญหาอยู่อีกอย่างหนึ่งคือผู้รับจ้างไม่มาเสนอราคาผมคิดว่าต่อไปเป็นลักษณะเช่นนี้ท่านควรแจ้งปปช.ด้วยว่าที่นี่ผู้รับจ้างรวมกันไม่มาเสนอราคา ท่านต้องแจ้งด้วยเพื่อให้ ปปช.มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับ

รองประธานสภาเทศบาล		ผมมีเพิ่มเติมของท่านอุเทนว่าทำไมหอกระจายข่าวถึงขอขยายเบิกจ่าย                ซึ่งเป็นงบปี 2559 เราเห็นชอบกันเงิน แต่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2561 สภาฯขยายเวลาให้ เนื่องจากว่าผมเป็นประธานของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต              ของหนองขนานมีอยู่ 1 ข้อ คือการทำหอกระจายข่าวเพื่อให้ชาวตำบลหนองขนานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก็จึงเป็นเหตุให้สภาฯขยายระยะเวลาในปี 2561 แล้วเร่งดำเนินการในปี 2561 2562 และ 2563 ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าว ฉะนั้น ถ้ายังไม่ดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่ได้                ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านพัฒนพงศ์ครับ

นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล		จากการติดตามของคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องของหอกระจายข่าวและคำยืนยัน

จากผอ.กองคลัง เรื่องการประกวดราคาคาดว่าน่าจะมีผู้มารับทำงาน โครงการ                   2 โครงการ โครงการปี 2561 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่เป็นโครงการเฉพาะเจาะจงควรจะดำเนินการได้โดยเร็วโครงการพวกนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอต่อผู้ทำงานว่าควรจะประสานผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใดที่มีผู้ประกอบการที่จะสามารถดำเนินการได้เข้ามาทำงานจริง ๆควรจะทำได้แล้ว หลังจากทบทวนราคากลางควรจะเดินไปได้แล้วเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเรียกมาทำความเข้าใจแล้วทำบันทึกข้อตกลงกัน หากคนไม่พอ เพิ่มคน เพิ่มเวลาการทำงาน ซึ่งควรทำเป็นคำสั่งแล้วปฏิบัติงานช่วงนอกเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำแล้วจะทำให้                   งานแล้วเสร็จ

-9-

ประธานสภาเทศบาล			ฝากท่านนายกฯช่วยนำคำแนะนำของท่านสมาชิกสภาไปปฏิบัติด้วยครับ

รองประธานสภาเทศบาล		ในเมื่อทางคณะกรรมการติดตามฯได้ทำหน้าที่แล้วอยากขอความเห็นชอบท่าน

ประธานสภาว่าเราส่งเรื่องนี้ไปให้ผู้กำกับดูแลตามคำสั่งของ คสช.ที่ 69/2557                ได้ดำเนินการเพราะเรื่องนี้อยู่ในมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มีอยู่ใน ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ฝ่ายที่กำกับดูแลลงมาดำเนินการ ฉะนั้น ในการไปติดตามทุกครั้งไม่อยากให้เห็นว่ามาแค่สภาฯ แล้วจบแล้วก็ไม่ไปไหนประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนเดิมสู้เรารวบรวมแล้วส่งให้ผู้กำกับดูแลทุกครั้งที่ดำเนินการ ได้หมดภาระทางนี้ด้วยแล้วทางโน้นจะได้มาติดตามถ้าไม่มาติดตามเราก็ต้องไปติดตามว่าทำไมไม่มาติดตาม   ขอเสนอต่อสภาฯครับ

ประธานสภาเทศบาล		ท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยหรือไม่ครับว่าเห็นควรส่งเรื่องนี้ให้อำเภอ จังหวัด ผู้กำกับดูแลเข้ามาติดตาม หากเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นด้วย

เลขานุการสภาเทศบาล			ในกรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเหตุแห่งการ

ล่าช้าว่าต้องรอรับรองรายงานการประชุมสภาฯการอ้างว่ายังไม่ได้รับรองรายงานการประชุมจากสภาฯนั้น ผมมีข้อสังเกตบางประการเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแหล่งที่ทางผู้บริหารพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานฝ่ายบริหารเขาก็จะพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเช่นว่า อาจจะต้องมาพิจารณาว่าเมื่อสภาฯให้ความเห็นชอบแล้วอย่างที่กรณีของหนองขนานปลัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกร่วมประชุมสภาอยู่ย่อมทราบดีว่า                 มติของสภามีมติว่าอย่างไรให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงนี้เกิดความสมบูรณ์แล้วซึ่งสามารถใช้ประกอบการทำงานได้ขอฝากข้อสังเกตไว้ด้วย

ประธานสภาเทศบาล			ฝากท่านนายกกรุณานำไปปฏิบัติด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ 5	         เรื่อง ที่เสนอใหม่

ประธานสภาเทศบาล	5.1  พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 วันเริ่มประชุมสภา

สมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป(ตามข้อ 21 แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ

เลขานุการสภาเทศบาล			ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสมัยประจำปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมกำหนดจำนวนสมัยสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 อีก 3 สมัย รวมเป็น 4 สมัย ดังนี้

สมัยสามัญที่ 2/2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561 มีกำหนด 30 วัน

-10-

สมัยสามัญที่ 3/2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561     มีกำหนด 30 วัน

สมัยสามัญที่ 4/2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561     มีกำหนด 30 วัน

วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2562 สมัยสามัญ                   สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนด 28 วัน จึงเรียนที่ประชุมสภาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานสภาเทศบาล			สมาชิกสภาและผู้บริหารมีข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ

มติที่ประชุมสภา			เห็นชอบ

ประธานสภาเทศบาล	5.2  แจ้งผลการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์

เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้แจ้งสรุปประเด็นปัญหาการ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ประชุมสภากาแฟ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ประชาชนได้รับ

นายกเทศมนตรีตำบล	ความเดือดร้อน หมู่ที่ 2 ขอให้เทศบาลรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะถนนหน้าบ้าน

หนองขนาน	อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสมจิตร เพชรแย้ม ถึงบ่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 5 และเทศบาลฯได้แจ้งผลความคืบหน้า สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งกำหนดการรังวัดทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้มีคำสั่งให้นายเมธาวี ทนดี นายช่างรังวัดชำนาญงาน ออกไปตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งได้ส่งรูปแผนที่มาด้วย จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล			ท่านใดมีเรื่องอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญผู้ใหญ่บ้านครับ

นายอนุพันธ์ อักโขพันธุ์			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2		เนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 2 ฝากสอบถามเรื่องหอกระจายข่าวว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ที่ผ่านมาทางอำเภอและจังหวัดได้มาตรวจสอบที่ศาลากลางหมู่ที่ 2 แล้วซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมานานแล้ว  เรื่องที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 2 ได้มีการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ซึ่งปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้มีการมารังวัดที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 8-10 เมตร ผมได้ได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารว่าหมู่บ้านไม่มีงบประมาณที่จะปักหลักเขตได้ต้องการขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลดำเนินการในส่วนนี้ให้ด้วยและเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขอให้เร่งเทคอนกรีตด้วยครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนขอฝากไว้ด้วยครับและผมจะขอรายงานการประชุมสภาด้วยครับเพื่อที่จะได้นำเสนอต่อทางอำเภอต่อไปครับ

นายเพทาย จินดาไทย			เรื่องหอกระจายข่าวได้ตอบไปแล้วครับ สรุปแล้ว ณ ปัจจุบัน ได้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ไปแล้วครับ ถ้าผู้นำท้องที่จะแนะนำผู้รับจ้างให้

นายกเทศมนตรีตำบล	เขาเข้าไปดูในเวป egp สามารถเข้าไปเสนอราคาได้ครับทางเราไม่ได้ปิดกั้น

/หนองขนาน...

-11-

หนองขนาน		ที่สาธารณประโยชน์เมื่อมีการรังวัดแล้วออกรูปที่ดินแล้วถ้าพบว่ามีการบุกรุกจริงทางเทศบาลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านร่วมกันดำเนินการครับ	ที่ว่างเปล่าเมื่อมีการรังวัดหรือท่านทราบว่าในหมู่บ้านของท่านเป็นที่ดินว่างเปล่าก็ขอให้แจ้งเพื่อเทศบาลจะได้แจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อที่จะออกเอกสารสิทธิ์หรือหนังสือ นร.ต่อไป

เชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ครับ

นายสนัด  สง่าแก้ว			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8	เมื่อสักครู่ท่านยุทธกล่าวไว้ว่าติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมน่าจะให้งบส่วนเหลือของปีนั้นซึ่งหมู่บ้านของผมตามที่ผู้ใหญ่หมู่ที่ 2 กล่าวเมื่อสักครู่คล้ายกันคือเรื่องที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ผมได้มีการร้องขอให้เทศบาลขอให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดมารังวัดที่ดินดังกล่าวซึ่งสำนักงานที่ดินได้มารังวัดและจำลองแผนที่ออกมาเรียบร้อยแล้วและเทศบาลได้แจ้งให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์แล้ว ผมจึงมีความประสงค์ของบประมาณเร่งด่วนทำถนนทางเข้าให้ชาวบ้านยาวประมาณ 42 เมตร กว้าง 3 เมตร คงใช้งบประมาณไม่มากนักหากผู้บุกรุกรื้อถอนแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ของบประมาณในปี 2561 ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ครับ

รองประธานสภาเทศบาล			ผมดูในงบประมาณปี 2561 อยู่ที่การกำหนดราคากลางทั้งสิ้นยังไม่ชัดเจนว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่รวมทั้งการจ่ายขาดเงินสะสมเช่นเดียวกันอยู่ที่การกำหนดราคากลางทั้งสิ้น ผมมีข้อเสนอในเรื่องถนนหากดำเนินการปกติคงจะยากที่เสร็จทัน                 ในปีงบประมาณ เป็นไปได้ไหมที่เทศบาลจะขอให้ทางทหารช่างมาดำเนินการในเรื่องก่อสร้างถนนให้ ราชการต่อราชการได้อยู่แล้วครับ

นายอาจณรงค์  สังทิน			ผมว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ทางสภาฯผู้ใหญ่บ้านที่เดือดร้อนลงชื่อไปศูนย์ดำรง

ที่ปรึกษากฎหมายฯ	ธรรมจังหวัดหรือว่าทาง กอ.รมน. พล.ต.สีหเดช  ดีสนธิโชติ ท่านจะได้ส่งคณะทำงาน

รองผอ.กอ.รมน.	เข้ามาร่วมว่าเราควรจะทำงานอย่างไรให้เร็วที่สุดดีที่สุด และผมขอเตือนเรื่องที่ดิน

สาธารณประโยชน์ตอนนี้เกิดปัญหามากครับเกือบทุกตำบลมีการฟ้องร้องกันมาก             ผมฝากทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาลฝากดูแลเพราะตอนนี้โดนฟ้องอยู่หลายรายและเรื่องนี้อยู่ที่ กอ.รมน.หลายรายครับ ขอบคุณครับ

นายธีระ  สัญญขันธ์			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล	ปัญหาของเทศบาลตำบลหนองขนานที่มีเป็นปัญหาซ้ำซากมานานแล้วเช่น รถน้ำดับเพลิง หอกระจายข่าว ซึ่งที่อื่นที่ผมไปสอบถามมาเขาซื้อกันได้ไม่มีปัญหาอะไรและเรื่องซุ้มทางเข้าที่มีท่านยุทธเสนอว่าให้ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลของเรา ผู้รับเหมาที่มาประมูลเทศบาลตำบลหนองขนานมีกี่ราย ทำคู่ขนานได้ไหม           วิธีเฉพาะเจาะจง ตกลงราคาทำก่อนได้ไหมงานจะได้ดำเนินได้เร็วกว่านี้                ผมขอฝากท่านนายกช่วยขับเคลื่อนให้ด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล			ผู้รับเหมามีกี่รายครับ

/นายเพทาย...

-12-

นายเพทาย จินดาไทย			ตอนนี้ในส่วนของวิธีเฉพาะเจาะจงในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้รับจ้างเข้ามาทำ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	สัญญาผมให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอเข้ามาว่าจะให้เทศบาลจ้างใครผมประสานไป

นายกเทศมนตรีตำบล	หมดแล้วและประสานเรื่องของขอบเขตงานในส่วนวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จแล้ว

หนองขนาน	สัปดาห์หน้าคาดว่าจะเรียกผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาได้ในส่วนของโครงการที่จะต้องประกาศ e-bidding ตอนนี้ทำขอบเขตกำหนดเนื้องานไปแล้วประมาณ 2-3 โครงการ ประมาณสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มทยอยประกาศก็เริ่มทยอยทำเพราะตอนนี้

เรื่องของราคากลางบางโครงก็ทบทวนให้แล้วของงบปี 2561 หรืองบเงินสะสม ผมกำหนดไว้ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะต้องดำเนินการให้เสร็จโครงการไหนเสร็จก่อนก็จะดำเนินการโครงการนั้นก่อนเพื่อที่จะให้งานเดินได้ทำควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายเงินสะสมหรือตามเทศบัญญัติปี 2561 ขอชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

ประธานสภาเทศบาล			มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			รับทราบ

/เลิกประชุม...

-13-

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.

(ลงชื่อ)            ธนรัตน์  เศวตสุวรรณ     	ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

วันนี้ วันที่        กุมภาพันธ์   2561 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มาประชุมพร้อมกันและตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 1/2561  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2561 เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)    สมนึก  อินทร์เผือก   	ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมนึก  อินทร์เผือก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ลงชื่อ)  สุรินทร์  ธีรจามรนันท์  	กรรมการฯ        (ลงชื่อ)	    ธีระ  สัญญขันธ์  	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์)			            (นายธีระ  สัญญขันธ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน		   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง)
		  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนี้แล้ว ในสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2                                  เมื่อวันที่   27   กุมภาพันธ์   2561

# Text boxes

/ผมได้เสนอ...

/คณะกรรมการ...

/ราคากลาง...

/จัดสรรงบ...

/ประธานสภา...

/สมัยสามัญ...