ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

---------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2/2561

เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2561

ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม

3.1  นายอุเทน สภากร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ตั้งกระทู้ถาม

นายเพทาย จินดาไทย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล

หนองขนาน เรื่อง ขอทราบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บ้านนายบุญรอด  ให้นุช ถึงบ้านนางแหวน  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

ตำบลหนองขนานกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น 1438544 E 609285

จุดสิ้นสุด 1438630 E 609278 ดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันการดำเนินการ ได้มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงแล้วหรือไม่ ถ้าทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ เดือน ปี ใด และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด

2. ทราบจากประชาชนว่า ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ                 ขอทราบว่า เพราะสาเหตุใด

3. ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานท่านว่า                 อย่างใด และ ท่านได้สั่งการฯ อย่างใด

4. ในการดำเนินการกรณีดังกล่าว มีการดำเนินตามโครงการ                 ในเรื่องความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการแล้วหรือไม่                    เพราะเหตุใด

5. กรณีสถานที่ดำเนินการพื้นที่ไม่พร้อม ท่านได้พิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อย่างใด

/ระเบียบวาระที่ 4 ...

-2-

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่

5.1	 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

6.1  การลาออกของนายยุทธ  แสงรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

6.2  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ไม่ปฏิบัติตามมติ

ค.ร.ม. เป็นเหตุให้ถูกฟ้องศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี คดีดำที่ 26/2560

ตามหนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ พบ 0023.6/4106 ลงวันที่ 14

พฤศจิกายน 2560

6.3  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ไม่ปฏิบัติตามมติ

ค.ร.ม.เป็นเหตุให้ถูกฟ้องศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี คดีดำที่ 26/2560

ตามหนังสือสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ที่ พบ 53401/121 ลงวันที่

29  กันยายน 2560

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญที่  3/2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง นายสุรินทร์ ธีรจามรนันท์ นายสมนึก อินทร์เผือก นายอุเทน สภากร นายพัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ นายธีระ สัญญขันธ์ นายทวีศักดิ์ วัดอุดม นายธนรัตน์ เศวตสุวรรณ | ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน | สุวิทย์ เปียผ่อง สุรินทร์ ธีรจามรนันท์ สมนึก อินทร์เผือก อุเทน สภากร พัฒนพงศ์ ฤทธิรงค์ ธีระ สัญญขันธ์ ทวีศักดิ์ วัดอุดม ธนรัตน์ เศวตสุวรรณ |  |

ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี-

ผู้ลาประชุม	1. นายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

2. นายชวนากร  เอี่ยมสอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

3. นายยุทธ  แสงรุ่งเรือง	     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้ขาดประชุม	-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | นายเพทาย จินดาไทย นายชัยวัฒน์ รักเจียม นายจุรีรัตน์ สังขพันธ์ นางสุภัค ทองย้อย นางชลิดา ชูชื่น | ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา | เพทาย จินดาไทย ชัยวัฒน์ รักเจียม จุรีรัตน์ สังขพันธ์ สุภัค ทองย้อย ชลิดา ชูชื่น |  |

-2-

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 | นายธนเดช ภูธนพิสุทธิ์ นายบุญเลิศ จักรฉิม นายวีระพงศ์ จันทร์ลาด นายสมชาย พิมสวัสดิ์ นายอนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ นายสนัด สง่าแก้ว นายนวล แก้วสะอาด นางสาวกวิสรา ฉุยฉาย | ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 คกก.ติดตามประเมินผลแผนเทศบาล กำนันตำบลหนองขนาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นิติกร | ธนเดช ภูธนพิสุทธิ์ บุญเลิศ จักรฉิม วีระพงศ์ จันทร์ลาด สมชาย พิมสวัสดิ์ อนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ สนัด สง่าแก้ว นวล แก้วสะอาด กวิสรา ฉุยฉาย |  |

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สมัยสามัญที่  3/2561   ครั้งที่ 1

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

ก่อนเข้าระเบียบวาระ

ประธานสภาเทศบาล		เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2561 มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุม จำนวน  8 ท่าน

เลขานุการสภาเทศบาล		เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ บัดนี้ได้

เวลาสมควรที่ประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา                 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาและดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ต่อไปครับ

ประธานสภาเทศบาล		ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 	เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานที่เคารพทุกท่าน วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่  1		เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล		วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ ที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 6 วาระด้วยกัน ซึ่งในระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภามีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบจำนวน  2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นเวลา 30 วัน เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯและข้อราชการอื่น ๆ ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองขนาน

2. เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ ที่ 3/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นการประชุมเร่งด่วน เนื่องจากฝ่ายกิจการสภาฯได้รับคืนญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากฝ่ายบริหารฯเมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม เป็นวันหยุด ซึ่งใกล้หมดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3/2561 คือวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมสภา			รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2                  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาล	2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ

ที่ 2/2561  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2561

เชิญท่านเลขานุการสภาครับ

เลขานุการสภาเทศบาล		        เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

/ฝ่ายเลขานุการ...

-2-

ฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ช่วยพิจารณาตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ผมได้อ่านคร่าวๆ แล้วมีอยู่หลาย ๆ หน้าซึ่งผมขออนุญาตได้ไหมครับถ้าผม

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	พูดตอนนี้ก็จะยาวแต่ว่าการแก้ไขไม่ได้แก้ไขสาระที่พูดแต่อาจจะปรับในเรื่องของ

นายกเทศมนตรีตำบล	ถ้อยคำบางถ้อยคำผมขออนุญาตประสานกับทางท่านเลขาสภาได้ไหมจะได้ไม่ใช้

หนองขนาน	เวลานาน

ประธานสภาเทศบาล			ได้ครับสาระสำคัญไม่เปลี่ยนนะครับขอให้ประสานกับเลขาสภาฯ

นายอุเทน  สภากร			หน้า 5 บรรทัดที่ 5 ข้อ 1 หายไปครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			เป็นไปได้ไหมข้อ 2 เป็นข้อ 1

นายอุเทน  สภากร			ไม่ใช่ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ขออนุญาตเรียนที่ประชุมว่าที่ทางท่านเลขาดำเนินการจัดทำบันทึกรายงาน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าทางท่านเลขาอาจจะนำร่างส่งไป

นายกเทศมนตรีตำบล	ยังผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ที่ได้มีการพูดผู้ที่ได้เสนอในรายงานการประชุมให้เขาได้มีโอกาส

หนองขนาน	ได้ไปตรวจสอบตรวจทานก่อนแล้วเมื่อตรวจสอบตรวจทานเสร็จเรียบร้อยแล้วหากท่านเลขาจะนำเอาร่างบันทึกรายงานการประชุมนั้นส่งไปให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทำการตรวจเพื่อรับรองความถูกต้องขออนุญาตเสนอแนวทางนี้นะครับเพราะในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมาในห้วงระยะเวลาของการรับรองรายงานการประชุมสภาแห่งนี้ใช้เวลาการรับรองค่อนข้างนาน

รองประธานสภาเทศบาล			ขออนุญาตท่านประธานสภาครับเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมที่จริงกว่าจะออกมาเป็นชุดนี้แก้อยู่หลายครั้งปัญหาคือเมื่อท่านประธานนัดประชุมสภาเปิดประชุมสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 ผมก็เร่งทางผู้ช่วยให้ดำเนินการให้เร่งด่วนเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมได้มาตรวจสอบปรากฏว่าในวันที่ 2 ผมเข้ามาในสำนักงานปรากฏตัวปลัดนี้แหละไปชี้นำการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผมว่ามายุ่งอะไรกับรายงานการประชุมปรากฏว่าเมื่อไปตรวจจริง ๆ แล้วข้อความหายหมดกับเทปบันทึกเสียงที่คณะกรรมการตรวจมันคนละความหมายเลยที่เป็นปัญหาจึงเรียนให้ทราบว่าอย่างนี้มันไม่ควรเพราะเรื่องของสภาควรเป็นหน้าที่ของสภาโดยมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอยู่แล้วมีเลขาที่ดำเนินการท่านมาก้าวก่ายในงานสภามันก็เลยเป็นปัญหาพอเวลาเข้าประชุมท่านยังมาชี้แนะท่านเลขาอีกงานของฝ่ายบริหารก็ควรเป็นงานฝ่ายบริหารงานฝ่ายสภาก็ควรเป็นงานฝ่ายสภาถ้ามาก้าวก่ายมันไม่ถูกต้อง ท่านสามารถมาแก้ไขรายงานการประชุมได้เมื่อเวลาเข้าประชุมไม่ใช่ว่าดำเนินการช่วงเวลาจัดทำรายงานการประชุมมันก็เกิดเป็นปัญหา

ประธานสภาเทศบาล			นายกขอชี้แจงเชิญครับ

/นายเพทาย...

-3-

นายเพทาย จินดาไทย			เรียนท่านประธานครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าในการ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ประชุมจำไม่ได้ว่าครั้งใดผมได้มีการพูดแต่รายงานไม่ปรากฏในช่วงนั้นและท่าน

นายกเทศมนตรีตำบล	ประธานบอกว่าให้มีการแก้ไขตรวจสอบสิ่งที่พูดผมจำได้ว่าผมพูดปรากฏว่าที่ประชุม

หนองขนาน	แห่งนี้บอกว่าไม่เพิ่มให้ผมจำได้ว่ารายการประชุมครั้งนั้นผมจำได้หนังสือแจ้งท่านประธานว่ามีข้อความที่ผมได้พูดแต่ไม่ปรากฏในรายงานผมบอกว่าขอให้ท่านประธานได้ดำเนินการเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าเรื่องก็หายไปผมบอกว่าตอนนี้ควรที่จะให้ทุก ๆ ฝ่ายไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่นายกเป็นคนชี้แจงอาจจะมีท่านอื่นที่อาจจะชี้แจงเพิ่มเข้ามาในการประชุมได้มีโอกาสได้ดูก่อนไหมครับว่าสิ่งที่เขาพูดถูกต้องหรือไม่อย่างไร

รองประธานสภาเทศบาล			ที่จริงควรเป็นอย่างนั้น สรุปอย่างนี้นะครับว่ารายงานการประชุมมันควรจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะประชุมเพิ่งจะมาจัดทำมันไม่ถูกต้องผมเลยบอกฝ่ายผู้ช่วยเลขาให้เร่งจัดทำก่อนสมัยประชุมจะเปิดเพราะไม่เช่นนั้นปัญหาก็เกิดคณะกรรมการตรวจที่จะต้องมาตรวจเอาวันสุดท้ายมันไม่ถูกต้องมันต้องเร่งทำแล้วค่อยมาว่ากัน

ประธานสภาเทศบาล			เลขาช่วยชี้แจงด้วยครับ

เลขานุการสภาเทศบาล			เนื่องจากว่ารายงานการประชุมมันเยอะแต่ผมจะกลับไปดูให้เรื่องที่ว่าจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมสภาสำหรับข้อ 1 ที่หายที่ของท่านอุเทน หาเจอไหมครับถ้ายังไม่เจอขออนุญาตผ่านไปก่อนจะได้ให้ทางผู้ช่วยเลขาไปเอาตรงที่ว่าตกหล่นตรงนี้มาจะได้รายงานที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาล			ผมขอเสนอว่าให้รับรองคราวหน้าไปทำให้เรียบร้อยถูกต้องท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยไหมครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นด้วย

ประธานสภาเทศบาล			ต้องขออภัยสภาด้วยเพราะงานละเอียดถี่ถ้วนมากเกินไปอาจทำให้บกพร่อง

ที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ 3                 กระทู้ถาม

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านอุเทนสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าของกระทู้ครับ

นายอุเทน สภากร			เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล		ผมได้ยื่นกระทู้ถามฝ่ายบริหารโดยผ่านท่านประธานสภาในเรื่องการดำเนินการตาม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 3.1 นายอุเทน สภากร สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลหนองขนาน ตั้งกระทู้ถาม นายเพทาย จินดาไทย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน เรื่อง ขอทราบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญรอด  ให้นุช ถึงบ้านนางแหวน  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

ตำบลหนองขนานกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น 1438544 E 609285

จุดสิ้นสุด 1438630 E 609278 ดังต่อไปนี้

/1. ปัจจุบัน...

-4-

1. ปัจจุบันการดำเนินการ ได้มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงแล้วหรือไม่  ถ้าทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ เดือน ปี ใด และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด

ประธานสภาเทศบาล		เอาไว้ตอบพร้อมกันเลยไหมครับ ตอบรวมเลยได้ไหมครับท่านนายกให้เขาถามให้

หมดก่อนหรือว่าจะตอบเลยครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ก่อนที่จะตอบกระทู้ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานในฐานะที่ท่านกับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ฝ่ายเลขาที่ท่านบรรจุระเบียบวาระการประชุม ขออนุญาตถามว่ากระทู้ถามที่ท่าน

นายกเทศมนตรีตำบล		สมาชิกท่านทำหนังสือแจ้งแล้วทางฝ่ายท่านประธานสภาได้แจ้งซึ่งตามระเบียบข้อ

หนองขนาน			35 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้โดยชัดเจนว่ากระทู้ถามที่ท่านประธานจัดส่งไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมการตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นปรากฏว่ากระทู้ถามที่ทางท่านสมาชิกสภาทำถึงท่านประธานสภาลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และท่านประธานสภาก็นัดประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งจริง ๆ ถามว่าประเด็นก็คือกระทู้ก่อนที่ท่านจะบรรจุท่านต้องนับจากอะไรอันนี้คือคำถามนับแต่วันที่ผู้บริหาร ถามว่ากระทู้ฉบับนี้ได้รับมาเมื่อวันที่เท่าไหร่ ผมได้รับมาเมื่อวันที่ลงรับเมื่อวันที่ 28 ประชุมวันที่ 30 ก็ไม่ว่ากันแต่ถามว่ากระทู้เมื่อท่านประธานส่งให้ฝ่ายบริหารก็ควรที่จะมีเวลาเพียงพอที่จะให้ฝ่ายบริหารได้เตรียมที่จะตอบซึ่งกฎหมายก็บอกว่าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารได้รับ ระเบียบวาระการประชุมที่ท่านประธานสภาส่งมาให้ไม่มีในระเบียบวาระเรื่องของกระทู้ครั้งแรกที่ได้รับตามหนังสือที่ลงรับแล้วก็ได้มีการนำมาเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการตอบผมก็จะตอบให้ในประเด็นที่สามารถตอบได้โดยสรุปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะให้ทางท่านสมาชิกสภาเจ้าของกระทู้ท่านถามมาทั้งหมดแล้วกันและจะตอบให้

นายอุเทน สภากร			นายกฯพูดให้ชัดเจนก่อนว่าผมยื่นถูกไหมภายใน 7 วัน ถูกไหม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย			ผมไม่ได้บอกว่าท่านยื่นผิดผมถามเมื่อสักครู่ผมพูดถึงกรณีของท่าน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ประธานสภาผมไม่ได้พาดพิงถึงท่านสมาชิกสภาผู้ยื่นกระทู้

นายอุเทน สภากร			ถ้าเกิน 7 วัน

สมาชิกสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล			ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล			เพื่อให้เกิดความปรองดองถ้านายกไม่พร้อมเอาไปตอบคราวหน้าได้ไหม

นายอุเทน สภากร			เขาพร้อมที่จะตอบอยู่แล้ว เขาว่าภายใน 7 วัน

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			เพื่อความปรองดองท่านนายกตอบได้ก็ตอบ

นายเพทาย จินดาไทย			ขออนุญาตท่านประธานสภาถามว่าภายใน 7 วัน ผมไม่ได้ว่าท่านทำผิด แต่

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ควรที่จะมีระเบียบเวลาเพียงพอเพราะกฎหมายบอกว่าภายใน 7 วัน ถูกไหมครับ

นายกเทศมนตรีตำบล		ผมเลยบอกว่า ณ วันนี้ท่านจะบอกว่า 2 วันก็ได้ 3 วันก็ได้ สภาส่งเรื่องไปแล้วอันนี้

หนองขนาน			เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดแต่ต้องบอกว่าภายใน 7 วัน ให้ฝ่ายบริหารมี

/ระยะเวลา...

-5-

ระยะเวลาเพียงพอที่จะรวบรวมเอกสารที่จะเตรียมตอบกระทู้ ฉะนั้น ถึงถามว่าที่ผมถามท่านประธานกระทู้ถูกไหม ถูก ระยะเวลาที่ส่งอยู่ในกรอบเงื่อนไข แต่การที่ส่งให้ฝ่ายบริหารตอบควรที่จะมีระยะเวลาเพียงพอในการที่ผู้บริหารจะตอบ ฉะนั้น ถึงถามว่าถ้าท่านบอกว่าส่งกระทู้ให้ฝ่ายบริหารรับวันนี้ประชุมพรุ่งนี้ถามว่าได้ไหม ได้ เพราะกฎหมายบอกว่าภายใน ผมไม่ได้เถียงท่านว่าภายใน แต่ควรที่จะมีระยะเวลาเพียงพอ

รองประธานสภาเทศบาล			ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับเพราะเป็นการเสียเวลา

ประธานสภาเทศบาล			ขออนุญาตท่านนายกคำถามตอบไม่ยากเลยนะถ้าจะตอบ

นายเพทาย จินดาไทย			ขออนุญาตท่านประธานครับผมบอกไปแล้วว่าสรุปไปแล้วว่าผมตอบให้ก็ให้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ท่านสมาชิกสภาซึ่งเป็นเจ้าของกระทู้ท่านได้อ่านกระทู้แล้วผมจะตอบให้แต่สิ่งที่ผม

ขอก็คือเมื่อระยะเวลาภายใน 7 วัน ควรที่จะให้ฝ่ายบริหารมีระยะเวลาเพียงพอผมแย้งท่านในประเด็นแค่นี้เอง

ประธานสภาเทศบาล			ดังนั้นท่านอ่านทั้งหมดแล้วตอบรวดเดียว เชิญท่านอุเทนครับ

นายอุเทน สภากร			ที่ถามก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะปฏิบัติอยู่แล้ว สัญญาก็ทำอยู่แล้ว เพียงแต่

สมาชิกสภาเทศบาล		อยากให้ระบุว่าทำสัญญาเมื่อวันที่เท่าไหร่ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อไหร่

อันนี้อยู่ในข้อสัญญาอยู่แล้ว

ข้อ 2 ทราบจากประชาชนว่า ปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ขอทราบ

ว่า เพราะสาเหตุใด

ข้อ 3 ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานท่านว่า                 อย่างใด และ ท่านได้สั่งการฯ อย่างใด

ข้อ 4 ในการดำเนินการกรณีดังกล่าว มีการดำเนินตามโครงการ                 ในเรื่องความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการแล้วหรือไม่                    เพราะเหตุใด

ข้อ 5 กรณีสถานที่ดำเนินการพื้นที่ไม่พร้อม ท่านได้พิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อย่างใด

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านนายกตอบครับ

นายเพทาย จินดาไทย			สำหรับกระทู้ที่มีการสอบถามกรณีเรื่องของก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	นายบุญรอด  ให้นุช  ถึงบ้านนางแหวน  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาน

นายกเทศมนตรีตำบล	อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ไม่มี

หนองขนาน	ไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล

ตำบลหนองขนานกำหนด

ปัจจุบันโครงการนี้เมื่อได้มีการทำสัญญาจ้างไปแล้วและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามโครงการปรากฏว่าในส่วนของโครงการได้รับแจ้งว่ามีปัญหาในเรื่องของความกว้างของถนนสายนี้ซึ่งช่วงต้นกับช่วงปลายขนาดความกว้างอยู่ที่ 3 เมตร แต่พอพื้นที่ด้านในปรากฏว่าความกว้างไม่ถึงเหลือแค่ประมาณ 2.50 เมตร ซึ่งทางผู้ควบคุมงานก็ได้ทำหนังสือแจ้งเนื่องจากว่าถนนสายนี้มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตาม

โครงการ ดังนั้น ในส่วนของการดำเนินการเมื่อได้รับรายงานตามข้อเท็จจริงที่ช่าง

/ควบคุมงาน...

-6-

ควบคุมงานได้แจ้งแล้วก็เป็นตามข้อเสนอปัจจุบันผมในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกในฐานะผู้ว่าจ้างก็เห็นว่าการดำเนินการก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการยื่นรังวัดเพื่อที่จะนำมาประกอบในเรื่องของการพิจารณาว่าถ้าในกรณีที่อาจจะต้องมีการตัดเนื้องานแต่ต้องเป็นไปตามแนวเขตที่ดินแนวแปลงที่สาธารณที่ปรากฏโดยให้ทางสำนักงานที่ดินเป็นผู้ดำเนินการรังวัด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสิทธิไม่ว่าจะเป็นในการดูแลทางสาธารณของทางเทศบาลและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเองและก็ในส่วนของที่เอกชน ถามว่าก่อนที่จะดำเนินการตรงนี้ได้มีการเชิญในส่วนของเจ้าของที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยว่าถ้าทางเทศบาลดำเนินงานตามเดิม ก็คือ กว้าง 3 เมตร ตลอดสายสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก็ปรากฏว่ามีบางแปลงยอมบางแปลงไม่ยอม ฉะนั้น ทางเทศบาลก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรังวัดสอบเขตเขาก่อนแล้วก็ได้ดำเนินการสั่งให้ผู้รับจ้างได้มีการหยุดงานเอาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการรังวัดเสร็จถามว่าในส่วนของพื้นที่ตามโครงการนี้ก็มาจากเวทีประชาคมของหมู่บ้านซึ่งในวันนั้นก็มีคณะกรรมการพัฒนา พนักงานเทศบาลและก็ผู้นำชุมชน ท่านผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะสอบถามในเรื่องของปัญหาความต้องการในส่วนของการดำเนินการก็ได้มีการเสนอที่จะมีการก่อสร้างถนนสายนี้ก็ได้มีการระบุความกว้างโดยการรับรองเชิงพื้นที่ขึ้นมาทางเทศบาลเองเห็นว่าเมื่อได้มีการรับรองมาตั้งแต่ต้นแล้วคาดว่าในส่วนของการดำเนินการคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนั้นก็มีทั้งในส่วนของคณะกรรมการพัฒนา มีทั้งในส่วนของเทศบาลและก็ในส่วนของท่านผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำหน้าที่ประธานประชาคมเข้าร่วมประชุมซึ่งจะต้องดูในเรื่องของพื้นที่อยู่แล้วแต่เมื่อในข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการลงพื้นที่แล้วขนาดความกว้างไม่ได้จริงๆ ก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องสั่งให้หยุดแล้วดำเนินการแจ้งเรื่องเพื่อที่จะรังวัดสอบเขตก่อน ก็คือว่าเมื่อเขตอยู่แค่ไหนทางเทศบาลโดยฝ่ายบริหารก็คงจะต้องดำเนินการได้เพียงแค่นั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรุกล้ำเข้าไปในที่ของเอกชนเว้นแต่ว่าถ้าเอกชนเขามีความประสงค์ที่จะยกให้หรือสละให้หรืออุทิศให้ก็อาจจะคุยแล้วอาจจะแจ้งช่างรังวัดให้หักแบ่งแล้วก็หักกันในส่วนของทางให้ได้เท่ากับความกว้างที่ได้มีการระบุไว้ตามสัญญา

ประธานสภาเทศบาล			ขอบคุณครับท่านเจ้าของกระทู้พอใจไหมครับ

นายอุเทน  สภากร			ไม่พอใจครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			ถ้าไม่พอใจขอให้อภิปรายสั้น ๆ ได้ไหมครับ

นายอุเทน  สภากร			คือท่านถามว่าพอใจไหม ก็ต้องตอบว่าไม่พอใจ คืออย่างนี้ครับการสอบถาม

สมาชิกสภาเทศบาล	ของผมคือมีปัญหาว่าอันนี้เป็นหมู่ 2 ที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่แต่โครงการที่ดำเนินการไปแล้วมันหยุดการดำเนินการไป ทั้ง ๆที่เป็นโครงการที่ผ่านประชาคมผ่านการตรวจสอบของเทศบาลในการออกแบบจนถึงขั้นดำเนินการจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า การดำเนินการกลับหยุดชะงักเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พร้อมลักษณะเช่นนี้มันเป็นการดำเนินการที่ขาดความรับผิดชอบต่อประชาคมต่อประชาชนลักษณะเช่นนี้เป็นการดำเนินการโดยความบกพร่องของผู้ดำเนินการอันนี้คือเพื่อเป็นการที่ว่ากรณีเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ทั้ง ๆที่แบบที่กำหนดออกมามีการ

/ออกแบบตาม...

-7-

ออกแบบตามที่มีการคิดรูปแบบมีการเขียนแบบมี ช่างผู้สำรวจมี มีช่างผู้ออกแบบ              มีผู้ตรวจ ผู้เห็นชอบมี ท่านนายกเป็นผู้อนุมัติแบบคือได้มีการตรวจสอบแล้วถูกต้องและดำเนินการเป็นข้อกำหนดในสัญญาชั้นผู้รับจ้างแล้วว่าจะให้ดำเนินการแบบนี้แต่สุดท้ายผู้รับจ้างบอกว่าพื้นที่ไม่ได้ คือเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีหนังสือสั่งการแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วแจ้งมาว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วจึงขอให้ผู้ว่าราชการในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำชับองค์กรปกครองท้องถิ่นในความรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ก่อนดำเนินการตามโครงการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้อันเนื่องมาจากสถานที่ดำเนินการไม่มีความพร้อมให้พิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีอันนี้เป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.0/ว 1077 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นกระทู้ถามได้ถามข้อสุดท้ายว่านายกได้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความไม่พร้อมอย่างไร ได้ดำเนินการแล้วหรือไม่

ประธานสภาเทศบาล			ต้องการคำตอบด้วยใช่ไหมเอาสั้น ๆ ได้ไหมเรื่องนี้นายกเขาตอบเหตุผล

ประกอบแล้วก็ขอให้นายกตอบข้อสุดท้ายครับตอบเฉพาะข้อ 5 ครับ

นายเพทาย  จินดาไทย			ในกรณีนี้ถามว่าเกิดความเสียหายกับส่วนราชการหรือยัง ตรงนี้ ณ ปัจจุบัน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ยังไม่ได้ดำเนินการครับ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

ประธานสภาเทศบาล			เขาตอบแล้วครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการขอจบเรื่องนี้ก่อนนะครับ

นายอุเทน สภากร			ไม่จบครับ ถ้าไม่ดำเนินการแล้วจะทำอย่างไรนายกต้องชี้แจง

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			นายกตอบว่ายังไม่เกิดความเสียหาย

นายอุเทน  สภากร			ท่านเอาอะไรมาวินิจฉัยครับประชาชนไม่ได้ของตั้งแต่ต้นปี

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			จะได้ไปวาระอื่นต่อครับ

นายอุเทน สภากร			ท่านประธานต้องดำเนินการด้วยความเป็นกลางท่านต้องทำหน้าที่ให้

สมาชิกสภาเทศบาล		ถูกต้อง อย่าชี้นำ

รองประธานสภาเทศบาล			เรื่องนี้ประชาชนเขาเสียประโยชน์

นายอุเทน สภากร			เขาเสียประโยชน์นะครับตอนนี้

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			แล้วจะให้ประธานสภาทำอย่างไร

/นายอุเทน...

-8-

นายอุเทน  สภากร			ท่านประธานสภาต้องให้นายกชี้แจงเพราะอะไรถึงไม่ลงโทษ ถ้าลงโทษ

สมาชิกสภาเทศบาล		ลงโทษอย่างไรก็ว่ามาไม่ใช่ปล่อยผ่าน ต่อไปโครงการค้างเต็มหมดเพราะว่าสภาไม่ได้

ตรวจสอบ การทำอย่างนี้มันก็เกิดปัญหากับชาวบ้านอันนี้ผมมาเพื่อชี้แจงและให้ชาวบ้านได้รับการแก้ไขปัญหาการทำอะไรต้องมีความรอบคอบถูกต้องอันนี้คือหน้าที่ของเราเราเป็นสมาชิกสภามีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารเมื่อฝ่ายบริหารทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องให้เขาชี้แจงและให้เขาดำเนินการกรณีนี้หน้าที่ผู้บริหารไม่ดำเนินการ ผู้บริหารก็ผิด เมื่อทราบว่ามีการกระทำผิด ผู้บริหารก็ผิด อันนี้เรากำลังติดตามในฐานะเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			ท่านนายกตอบว่ายังไม่เกิดความเสียหาย นายกจะตอบต่ออีกหรือไม่

นายเพทาย จินดาไทย			ในส่วนของการดำเนินการได้ชี้แจงไปแล้วแต่ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นอื่น

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	เพิ่มว่าในส่วนของการประชุมประชาคม จริง ๆ ที่ 1.ประชุมประชาคมจะต้องมีการ

นายกเทศมนตรีตำบล		รับรองโครงการ 2. ก่อนที่จะดำเนินการถนนทุกเส้น คูส่งน้ำทุกสาย ที่มีการเสนอ

หนองขนาน			ต้องมีการสอบเขตรังวัดทั้งหมดในอนาคตตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ประธานสภาเทศบาล			นายกตอบไม่ตรงจุดแล้วเขาถามข้อ 5

นายเพทาย จินดาไทย			ข้อ 5 ผมตอบไปแล้วครับ ข้อที่ท่านประธานสภาให้ตอบก็ตอบแล้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

ประธานสภาเทศบาล			เขาตอบว่ายังไม่เกิดความเสียหาย

นายอุเทน  สภากร			แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เขาสั่ง

สมาชิกสภาเทศบาล		มานั้น

นายเพทาย จินดาไทย			ไม่ใช่ไม่ทำแต่ยังไม่ทำครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

ประธานสภาเทศบาล			จะทำใช่ไหมแต่ยังไม่ทำ

นายเพทาย จินดาไทย			แต่ต้องดูว่าเกิดความเสียหายหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีองค์ประกอบ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน  สภากร			จะทำนี่จะทำอย่างไรครับ ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันแต่อย่านิ่งเฉยเมื่อมีการ

สมาชิกสภาเทศบาล		ผิดก็จะว่าอะไรกันทำครั้งนี้ครั้งแรกจะทำยังไงก็คงไม่ได้เอาถึงขนาดว่าจะเอาเป็นเอา

ตาย แต่เมื่อมีการพบการกระทำผิดแล้วก็ต้องทำบ้างแต่อย่าปล่อยเกินไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเราก็เข้าใจว่าน้อง ๆ ก็อยู่ในเทศบาลด้วยกันแต่ในเมื่อผิดก็ต้องมีการกำชับว่ากล่าวเป็นหลักเกณฑ์ก็ว่ากันไปต่อไปจะได้ไม่ทำอย่างนี้อีกผมต้องการให้มีการดำเนินการแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่านิ่งนอนแล้วปล่อยไปอันนั้นก็ไม่ถูก อันนั้นผู้บริหารต้องรับผิดชอบแล้ว

/นายเพทาย...

-9-

นายเพทาย จินดาไทย			คือตอนนี้ผมก็ได้พูดคุยได้ชี้แจงและก็ได้กำชับไปแล้วเรื่องพื้นที่ก่อนที่จะ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน  สภากร			ก็ต้องมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างว่าได้กำชับและเจ้าตัวเขาก็รับทราบแล้วผมก็

สมาชิกสภาเทศบาล	ไม่ทราบว่าใครนะ ท่านต้องไปหาตัวผู้ที่บกพร่องแล้วท่านไปดำเนินการอย่างไรก็ว่าของท่านไปอันนี้เราก็ไม่ขัดข้องแต่มันควรจะมีและรายงานสภาทราบว่า กรณีอย่างนี้ได้ดำเนินการแบบนี้เรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ อันนี้ก็พอใจในการทำงาน แต่อย่าปล่อยไปว่าบอกแล้ว กรณีเช่นนี้ต่อไปเทศบาลแห่งนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกแล้วต้องพัฒนากันเสียทีเราปล่อยมาหลายปีแล้วที่การทำงานเป็นลักษณะเช่นนี้เราก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปแล้วพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้เงินก็จะตกแล้วเดี๋ยวนายกก็ต้องใช้อำนาจนายกขยายเพราะก่อหนี้ผูกพันแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ถูก การขยายก็ต้องมีเหตุว่ามันหมดสัญญาแล้วทำไมถึงยังไม่เสร็จ นายกชี้แจงว่ามิถุนายนหมดสัญญา แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนี่เดือนสิงหาคมแล้วยังไม่เสร็จแล้วแจ้งไว้เฉย ๆ มันก็ต้องดำเนินการถ้าการทำงานโดยปกติแล้วส่วนที่มีปัญหาเขาก็หยุดในส่วนที่มีปัญหาส่วนที่ไม่มีปัญหาผู้รับจ้างก็ทำไป อันไหนมีปัญหาปรับลดเนื้องานปรับลดเม็ดเงินเขาก็ทำงานสำเร็จ ส่วนที่ขาดต่อไปก็หาเงินมาเพิ่มทำในส่วนที่ขาดเขาก็แก้ปัญหาประชาชนก็ได้ประโยชน์ก็ใช้งานไปตลอดแต่นี่รอ รอที่จะไปรังวัดใหม่แล้วเมื่อไหร่จะไปรังวัดเสร็จแล้วก่อสร้างเสร็จ นานเท่าไหร่ผมขอฝากไว้เท่านี้

ประธานสภาเทศบาล		ฝากนายกไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะขอบคุณมากครับ

นายอุเทน  สภากร		ขอให้ท่านประธานสภาฝากไปด้วยว่ากรณีดังกล่าวเลยกำหนดไปแล้วผู้รับ

สมาชิกสภาเทศบาล	จ้างขอค่างานเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเพิ่มขึ้นอะไรแพงขึ้น อันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะ ถ้าล่าช้าแบบนี้ เพราะไม่แน่ครับ ที่ตกลงกันไว้เมื่อช่วงเวลาหนึ่ง สถานการณ์เปลี่ยน จากไม่เสียหาย ต่อไปอาจเสียหายได้

ประธานสภาเทศบาล		ขอให้นายกตระหนักในข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาด้วยครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 4 มีท่านใดจะเสนอไหมครับ

ระเบียบวาระที่ 4	         เรื่องติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รองประธานสภาเทศบาล		เรื่องติดตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่                  อ.769/2555 ระหว่างนางเสาวลักษณ์  สาระยา และเทศบาลตำบลหนองขนานผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขนานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้ร่วมกันบริจาคและทอดผ้าป่าจ่ายเงินค่าที่ดินให้นางเสาวลักษณ์  สาระยา จำนวน 200,000 บาท และนางเสาวลักษณ์  สาระยา ยินยอมโอนที่ดินที่เป็นถนนแบ่งกันที่สาธารณประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เนื้อที่แบ่งกันที่จำนวน 50         ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 16262 เล่มที่ 163                    หน้า 62

6
 
 10

นายเพทาย จินดาไทย			จะให้ทางสำนักปลัดไปถ่ายสำเนามาให้เพราะตอนนี้ได้หักกันเป็นทาง

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่		สาธารณประโยชน์ไปแล้ว

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

มติที่ประชุมสภาเทศบาล			รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

-10-

ระเบียบวาระที่ 5	         เรื่อง ที่เสนอใหม่

ประธานสภาเทศบาล	5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	      พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)

เชิญนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			สำหรับในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 5.1 พิจารณาให้ความ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับ

นายกเทศมนตรีตำบล	หลักการ) เอกสารประกอบจะมีอยู่ทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน ประกอบด้วยเล่มสีส้มจะ

หนองขนาน	เป็นร่างเทศบาลเรื่องงบประมาณปี 2562 เอกสารสีม่วงจะเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจำปี 2562 ในส่วนของโครงการก่อสร้าง อีก 1 เล่มเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 จะเป็นโครงการที่บรรจุในหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุน เอกสารจะมีอยู่ทั้งหมด 3 เล่ม การดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ได้ดำเนินการตามแนวที่กฎหมายกำหนดได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนแรกเป็นคำแถลง ส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายซึ่งประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผลงบประมาณรายจ่ายประมาณการรายรับประมาณการรายจ่ายรวมถึงรายละเอียดแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามที่ปรากฏสุดท้ายเป็นภาคผนวกในเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายส่วนแรกจะเป็น                   คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองขนาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองขนานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขนานจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลหนองขนานมีสถานะทางการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	63,890,493.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม			45,040,397.32 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	20,150,731.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน 11 โครงการ รวม 1,871,255 บาท

/1.1.5 รายการ...

-11-

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

จำนวน 1 โครงการ   รวม 2,100,000 บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง		      -           บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงจำนวน 35196923.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร			340,117.28  บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 260,803.01 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			587,091.04  บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			116,000.00  บาท

หมวดรายได้จากทุน				-         บาท

หมวดภาษีจัดสรร		      18,462,664.28  บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		      15,430,217.55  บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	252,480.00   บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,993,294.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง					 8,943,675.05 บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว) 9,275,736.49 บาท

งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)

4,322,724.79 บาท

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 6,848,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		      272,160.00  บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		   1,330,497.71  บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

252,480.00  บาท

(5) มีการจ่ายขาดสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจ		-	     บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม		-	     บาท

รายได้จัดเก็บเองในการประมาณรายรับของเทศบาลได้ประสานการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2560 แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าในส่วนของการดำเนินงานที่เราได้รับจริงในปี 2561 เราได้ดำเนินการมาถึงช่วงเดือนมิถุนายน จึงได้นำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนเอามาประกอบเพื่อใช้วิเคราะห์แล้วก็ประมาณการในการจัดทำประมาณการรายรับของปี 2562 โดยได้มีการประมาณการรายรับทั้งหมด 36,989,000 บาท ประกอบไปด้วย

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร			ประมาณการรายรับไว้ที่ 	429,500 บาท

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการไว้       68,000  บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		ประมาณการไว้		 736,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		ประมาณการไว้		   12,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน		ประมาณการไว้		     3,000 บาท

/รวมรายได้...

-12-

รวมรายได้จัดเก็บเอง	ประมาณการไว้		1,248,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร			ประมาณการไว้		18,740,500 บาท

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการไว้		18,740,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	ประมาณการไว้		17,000,000 บาท

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการไว้		17,000,000  บาท

รวมทั้งหมด					36,989,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณการโดยแยกจำแนกออกเป็นรายการในหมวดภาษีต่างๆ จะปรากฏในหน้าที่ 13 ของร่างเทศบัญญัติฯ ในหน้า 13 จะแจงรายละเอียดว่าหมวดภาษีโรงเรือนที่ประมาณการในส่วนของการจัดเก็บเองประกอบด้วยภาษีอะไรบ้างและประมาณการรายรับไว้ที่เท่าไหร่ เช่น หมวดภาษีอากรที่ประมาณการรายรับรวมไว้ที่ 429,500 บาท ประกอบไปด้วย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน 300,000 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)		จำนวน 100,000 บาท

ภาษีป้าย						จำนวน     7,500  บาท

อากรฆ่าสัตว์					จำนวน   22,000  บาท

ซึ่งจะประมาณการโดยแยกเป็นประมาณการในแต่ละรายการเช่นเดียวกับในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการรายรับรวมไว้ที่ 68,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน    1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน    2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน       500 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	  1,000  บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา				จำนวน  50,000  บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
							จำนวน  13,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน       500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 	ประมาณการรายรับไว้	จำนวน  736,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่				จำนวน   36,000 บาท

ดอกเบี้ย						จำนวน  700,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ประมาณการรายรับไว้	จำนวน    12,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน					จำนวน    10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				จำนวน       2,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	ประมาณการรายรับไว้	จำนวน	     3,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน				จำนวน       3,000 บาท

/รายได้ที่...

-13-

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร		ประมาณการรายรับไว้	จำนวน   18,740,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		จำนวน      550,000  บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		จำนวน	 8,100,000  บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		จำนวน   3,100,000  บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ					จำนวน      750,000  บาท

ภาษีสรรพสามิต					จำนวน   3,600,000  บาท

ค่าภาคหลวงแร่					จำนวน       90,000   บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				จำนวน	      50,000  บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 2,500,000 บาทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล			จำนวน             500  บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 	ประมาณการรายรับไว้	จำนวน   17,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

จำนวน  17,000,000 บาทถ่ายโอนเลือกทำ					จำนวน  17,000,000 บาท		ในด้านรายจ่ายตามคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562ประมาณการรายจ่ายของปี 2562 ซึ่งจากจากประมาณการแยกออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน ด้วยกัน ประกอบไปด้วยรายจ่ายงบกลางอยู่ที่ 9,985,700 บาท

งบบุคลากร	ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่      13,484,100 บาท

งบดำเนินงาน	ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่        5,623,200 บาท

งบลงทุน		ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่        6,983,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น	ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่               0        บาท

งบเงินอุดหนุน	ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่          913,000  บาท

รวมจ่ายจากงบประมาณ		      36,989,000 บาท

ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล หมายความว่ารายรับรายจ่ายเท่ากันส่วนรายละเอียดประกอบคำชี้แจงเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 14 ตามตารางที่ปรากฏและมีคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่หน้า 39 ส่วนในช่วงท้ายเป็นบัญชีที่สรุปรายจ่ายตามด้วยแผนงานโดยสรุปเหลือเท่าไหร่และสุดท้ายเป็นภาคผนวกในการภาคผนวกก็จะชี้แจงในส่วนของรายงานโดยเฉพาะการคิดค่าใช้จ่ายบุคลากรตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 กำหนดไว้ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณซึ่งได้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 33.39 ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ ส่วนแผนงานโครงการต่างๆ ได้มีการเสนอเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 ในช่วงปี 2562 ฉะนั้นฝ่ายบริหารถึงจะนำโครงการที่ปรากฏในห้วงปี 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564 มาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฉะนั้นที่ได้มี

/การเสนอทาง...

-14-

การเสนอทางประธานตามแบบเสนอญัตติลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมเพียงเท่านี้ถ้าท่านสมาชิกสภามีข้อซักถามหรือข้อสงสัยขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญสมาชิกสภาได้ซักถามเชิญครับ

นายอุเทน  สภากร			ที่ท่านนายกได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติปี 2562 ที่เสนอมานี้ผมในฐานะ

สมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิกสภามีข้อสังเกตในบางส่วนที่อยากจะฝากเรียนท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบจากการดูในด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรในปี 2561 นำมาเสนอในร่างรายการฉบับนี้ ปี 2561 เก็บได้ 256,000 บาท แต่ปี 2562 คาดว่าน่าจะเก็บได้ 429,500 บาท เพิ่มขึ้น 173,500 บาท คือภาษีอะไรที่เพิ่มขึ้น ขอให้นายกจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวดีกว่าครับ เรามีโครงการอะไร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จากเดิม 89,000 บาท ปีนี้ประมาณว่าจะเก็บได้ 68,000 บาท ลดลงไปอีก 21,000 บาท รายได้จากทรัพย์สินปีที่แล้วประมาณการว่าจะได้รับ 836,000 บาท แต่ปีนี้ประมาณว่าได้รับเพียง                          736,000 บาท	หายไป 100,000 บาท รายได้เบ็ดเตล็ด ปีที่แล้วประมาณการไว้ว่าจะได้รับ 102,000 บาท แต่ปีนี้เหลือแค่ 12,000 บาท หายไปไหน 90,000บาท อันนี้คือรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ส่วนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้แล้วส่งให้เราเดิม 18,471,000 บาท ปีนี้ 18,740,500 บาท เพิ่มขึ้น 269,500 บาท รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้เพิ่มขึ้นส่วนรายได้ที่เราจัดเก็บเองลดลง

เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลอุดหนุนมาปีที่แล้ว 17,100,000 บาท ปีนี้ลดลงเหลือ17,000,000 บาท อยากเรียนสอบถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการเก็บภาษีของเราเองมันลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นด้วยเหตุในส่วนที่มีควรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากในหมวดภาษีอากร ก็อยากทราบว่าเพิ่มขึ้นจากอะไรโดยทั่วไปปรากฏว่าเก็บได้ลดลง เงินจากภาษีอากร ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			สำหรับประมาณการโดยเฉพาะในหมวดค่าภาษีอากรจะเห็นว่าในปี 2562

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ได้ตั้งเข้าในการที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการได้ที่เราเก็บในห้วงปี 2561

นายกเทศมนตรีตำบล	โดยเฉพาะเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 สิ่งที่เราเก็บได้เพิ่มมากขึ้นก็คือภาษีโรงเรือน

หนองขนาน	สืบเนื่องมาจากเราได้ดำเนินการจัดเก็บในส่วนของโดยเฉพาะของผู้ประกอบการรายบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี ที่มีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นในห้วงเดือนมิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ภาษีโรงเรือนจัดเก็บได้อยู่ที่สามแสนบาทเศษ ฉะนั้น ผมมองว่าในส่วนนี้สามารถที่จะจัดเก็บได้เพิ่มได้ จากเดือนที่ผ่านมาในส่วนของหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตถามว่าทำไมบางส่วนถึงลดลงในส่วนของลำดับแรกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์เนื่องจากว่าตอนนี้เขตเทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดระหว่างการจัดทำงบประมาณกับการลงบัญชีเนื่องจากว่าการลงบัญชีเรื่องของเราได้ไปลงไว้ในส่วนของรายได้อากรในปีนี้ก็เลยปรับเรื่องค่าธรรมเนียมไปเป็นค่าอากรในหมวดของภาษีอากรแทน ฉะนั้น ก็ทำให้ในส่วนของหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ                 มีจำนวนที่ลดลงส่วนหนึ่ง ในส่วนของรายได้จากทรัพย์สินตอนนี้ปัญหาก็คือว่าใน

/เรื่องอัตรา...

-15-

เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ค่อนข้างลดลงตามลำดับจากสภาวการณ์จากเดิมเราได้มี

การตั้งไว้ซึ่งทางกองคลังเองก็พยายามที่จะไปดูว่าบัญชีประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดซึ่งปัจจุบันเท่าที่ดูก็ปรากฏว่าอัตราภาษีโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารมีแนวโน้มที่ลดลง ฉะนั้น ก็จำเป็นที่จะลดลงในส่วนของประมาณการรายรับโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ของทรัพย์สินอีกเรื่องหนึ่งที่มีการลดลงเรื่องของรายได้เบ็ดเตล็ดก็คือเรื่องของค่าขายแบบแปลน เนื่องจากว่าตอนนี้การประกาศโครงการซึ่งเราประกาศโดยใช้ระบบ e-bidding ซึ่งทางผู้ที่สนใจสามารถที่จะข้าไปดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้เองผ่านอินเตอร์เน็ท ดังนั้นในส่วนเรื่องขายแบบแปลนในปี 2562จึงไม่ได้มีการตั้งรับไว้ทำให้ในส่วนของรายได้เบ็ดเตล็ดลดลงแต่ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของรายได้ภาษีอากรแทน

นายอุเทน สภากร			ที่ท่านนายกชี้แจงมาก็พอรับฟังได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม มีอยู่ว่าอากรฆ่า

สมาชิกสภาเทศบาล	สัตว์เดิมอยู่ในค่าธรรมเนียมปีนี้โอนไปอยู่ในประเภทภาษีอากร อันนี้รับฟังได้ส่วนอื่นก็พอรับฟังได้ แต่ในเรื่องภาษีอากรที่นายกชี้แจงว่าได้เก็บจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอันนี้เดิมมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเดิมเป็นยังไง เพราะปีนี้ถึงเพิ่มขึ้นขอรายละเอียดเพิ่มครับ

นายเพทาย จินดาไทย			สิ่งที่เราเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบันเราได้

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและก็ได้มีการลงสำรวจตรวจสอบการดำเนินการ

นายกเทศมนตรีตำบล	ประกอบกิจการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่ที่มีอยู่ก็คือของบริษัทเจริญ

หนองขนาน	โภคภัณฑ์ซึ่งแต่เดิมเวลาที่เขายื่นมาและเรามาตรวจสอบปัจจุบันปรากฏว่าการยื่นอาจจะไม่ครบถ้วนทุกแปลงแต่ในปัจจุบันเมื่อเรามีการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีซึ่งก็ทำให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีเราได้เพิ่มมากขึ้นจากในห้วงปีที่ผ่านมา

ประธานสภาเทศบาล			ขอบคุณครับ

นายอุเทน สภากร			อันนี้ถ้าเราพบว่าการยื่นของเขาไม่ถูกต้องมันก็ประเมินใหม่มันก็ต้อง

สมาชิกสภาเทศบาล	ย้อนหลังเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องยื่นแบบ ภรด.2 ต้องยื่นแบบมาให้เราประเมินถ้าเขายื่นไม่ตรงเมื่อเราตรวจพบหรือว่าจริง ๆ แล้วเราก็ต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่เองถ้าพบว่าเขายื่นไม่ถูกต้องก็ทำการประเมินให้ถูกต้อง ที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเพิ่มปรับหรืออะไร

นายเพทาย จินดาไทย			ในส่วนของที่ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ยื่นมาบริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	โดยมีการซื้อขายที่ดินเพิ่มในแต่ละช่วงปี ฉะนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันใน

นายกเทศมนตรีตำบล	ส่วนจำนวนแปลงที่เราไปตรวจสอบผลมีการเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเพิ่มมาก

หนองขนาน	ขึ้นเราก็มีการประเมินในส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเดิมแปลงที่เขาซื้อเขาอาจจะซื้อมาจากเกษตรซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันเมื่อบริษัทฯมีการซื้อมาก็มีการปรับปรุงพื้นที่เมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ การดำเนินการแทนที่เราจะเก็บภาษีในลักษณะของภาษีบำรุงท้องที่เดิม ก็ต้องมาดูว่าเวลาเขาเปลี่ยนแปลงเขาก็อาจไปก่อสร้างมีการใช้ที่ดินในลักษณะที่เป็นอาคารเป็นโรงเรือนซึ่งเราก็ดำเนินการเก็บตามภาษีโรงเรือนแทนเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถามว่าการประเมินในทุก ๆ ปีที่ทางบริษัทฯได้ยื่นแบบแสดง ภรด.2 เราได้มีการตรวจสอบถูกต้องครบทุกปี แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเขามีการซื้อขายและมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

/เพราะฉะนั้น...

-16-

เพราะฉะนั้นเมื่อมีการยื่นหรือการสำรวจใหม่ก็จึงทำให้การดำเนินการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนได้เพิ่มมากขึ้น

นายอุเทน สภากร			พอเข้าใจแล้วที่ท่านนายกชี้แจงคือเท่ากับเป็นลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาล	ปลูกสร้างมีการเพิ่มในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายเสียภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้นในปีนี้ไม่ใช่ว่าผิดพลาด ถ้าท่านนายกชี้แจงว่าผิดพลาดไม่ได้นะถ้าผิดพลาดจะต้องตรวจสอบ

นายเพทาย จินดาไทย			เพิ่มเติมครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน สภากร			ผู้ประกอบการได้ยื่นเพิ่มเติมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมการคำนวณภาษีก็เพิ่ม

สมาชิกสภาเทศบาล	ตามก็ถูกต้องแต่อย่าบอกว่าปีที่แล้วไม่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นมันต้องย้อนอย่างนี้ก็พอรับได้ครับ ขอบคุณครับ

นายธีระ  สัญญขันธ์			ผมขอเสนออภิปรายในเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

สมาชิกสภาเทศบาล	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์บางส่วนก็มี ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการอาทิ เช่น การรับรองโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการก่อสร้างและโครงการที่บรรจุในหมวดค่าใช้จ่ายและเงินอุดหนุนบางส่วนก็มีบางส่วนก็ไม่มี ยกตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างมีบางส่วนแต่ก็ยังขาดในส่วนของผู้รับรอง ไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนโครงการ ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ครบถ้วน อยากให้ฝ่ายบริหารไปเพิ่มเติมดำเนินการให้เรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ วาระที่ 1 ทุกตัวเลข งวดเดิมจะมีแบบแปลน งวดนี้ไม่มีแบบแปลน การรับรองโครงการต่าง ๆ ก็ยังไม่มีการรับรอง ก็ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลให้ครบถ้วนด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			การดำเนินการจัดทำเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาของร่างเทศบัญญัติฯ

นายกเทศมนตรีตำบล	ประจำปี 2562 ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

หนองขนาน	ตามหนังสือซักซ้อมที่ได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งตามหนังสือซักซ้อมก็จะปรากฏอยู่หน้าที่ 2 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของงานก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโดยแสดงราคากลางค่าวัสดุ ซึ่งในบัญชีเราได้เสนอเป็นตัว ปร.มาให้เป็นการแยกราคาต่อหน่วย โดยมีการเซ็นต์รับรองมาให้ ในส่วนของการคิดราคาแล้วจัดทำเป็นเอกสารแยกมาให้แล้วส่วนในเรื่องของตัวโครงการตามหนังสือสั่งการบอกว่าให้ทำเป็นร่างแล้วก็เสนอเพื่ออะไรครับ เพื่อเสนอร่างก็จะชี้แจงว่าโครงการแต่ละโครงการที่ผู้บริหารได้เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว รายการนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ดำเนินการโดยใช้ระเบียบอะไรแล้วปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้าที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเสนอมาเป็นร่างก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการลงนามแต่ถามว่าในส่วนของการยืนยันเป็นในการรับรองตัวนายกเทศมนตรีในฐานะของฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติการยื่นญัตติก็เป็นการรับรองอยู่แล้วการที่นายกในฐานะของฝ่ายบริหารแถลงไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย รวมถึงใน

/เรื่องของโครงการ...

-17-

เรื่องของโครงการต่าง ๆ ก็เป็นการรับรองโครงการอยู่แล้วว่าได้เสนอโครงการอะไร

จ่ายเงินเท่าไหร่ รายจ่ายแต่ละรายจ่ายที่มีการตั้งอยู่ที่เท่าไหร่อยู่แล้ว ฉะนั้นในตรงนี้

ถามว่าฝ่ายบริหารเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้รับรองอยู่แล้วแต่ในส่วนของขั้นตอนว่าจะมีการปรับลดปรับเพิ่มอันนั้นก็เป็นในส่วนของวาระที่ 2 ก็เป็นบทบาทของงานสภาฯที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร่างก็จะเป็นการนำเสนอให้เห็นว่ารายจ่ายตามโครงการที่มีการเสนอขอตั้งสมมติหนึ่งแสนบาทมีอะไรบ้างมีค่าอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ถึงบอกว่าเมื่อเป็นร่างก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการลงนามเพื่อที่จะรับรองในร่าง

รองประธานสภาเทศบาล			ขอทำหน้าที่แทนท่านประธานสภาเนื่องจากว่าในระเบียบกฎหมายด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดที่ 1 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ 8 กำหนดว่าให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ระเบียบนี้และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้

(1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

(2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

(3) สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรื่องนี้นั้นโดยหลักปกติทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ต้องดำเนินการจัดส่งให้ทางปลัดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่งบประมาณยืนยันตามเอกสารหนังสือจากฝ่ายเลขาแจ้งไปว่าให้ดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการมาก็ปรากฏว่าในตัวโครงการต่าง ๆ ก็ยังไม่มีผู้ลงนามรับรองว่ารับผิดชอบความถูกต้อง ฉะนั้นก็ต้องถือว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว หมายถึงว่าต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณก็ไม่ต้องไปโทษหัวหน้าส่วนต่าง ๆ เพราะว่าเป็นการยืนยันโดยหนังสือตามเจตนารมณ์อยู่แล้ว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาลตำบลหนองขนานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องนี้

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ในการนำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกองซึ่งแต่ละกอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	จะต้องทำใบสรุปและนำส่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณอยู่แล้ว และก็แนบในส่วน

นายกเทศมนตรีตำบล	ของเอกสารหลักฐานที่เป็นรายละเอียดที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่

หนองขนาน	งบประมาณดำเนินการรวบรวมและจัดทำร่างงบประมาณเสนอฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นในแต่ละกองงานเขามีบันทึกหน่วยงานอยู่แล้วเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนว่าจะเสนอตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ สิทฺธิประโยชน์จะเสนอขอตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ รายละเอียดโครงการที่จะเสนอขอตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ มีบันทึกแจ้งกลับมาที่เจ้าหน้าที่งบประมาณอยู่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่งบประมาณได้รับหนังสือจากแต่ละกองงานเจ้าหน้าที่งบประมาณก็มีหน้าที่มาจัดทำร่างเพื่อที่จะเสนอ ยกตัวอย่างเช่น กองช่าง ก็จะมีบันทึกเสนอกลับมาที่เจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายว่าในปี 2562 เขาจะเสนอขอตั้งเป็นค่าอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เจ้าหน้าที่

/งบประมาณ...

-18-

งบประมาณไปตั้งให้เขาทั้งหมด ไม่ใช่ครับ เรามีการประสานสุดท้ายให้ส่งหนังสือ

กลับเป็นการยืนยันในแต่ละกองงานอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าในเรื่องโครงการตอนที่เสนอ เสนอให้ทราบพอเห็นเป็นกรอบเท่านั้นเองว่า สมมติในหนึ่งแสนบาทมีเป็นค่าอะไรบ้างในการจัดโครงการในการจัดงานหรือฝึกอบรมก็ดี จะเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาคารสถานที่ อะไรต่าง ๆ สมมติรวมเป็นหนึ่งแสนบาทก็จะระบุไว้ในนี้เมื่อร่างเทศบัญญัติได้ผ่านการพิจารณาได้ผ่านการอนุมัติแล้วมีการประกาศใช้ เมื่อเจ้าของงบประมาณจะดำเนินการตามโครงการเขาจะต้องทำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติอีกครั้งหนึ่งโดยมีการลงนามทั้งผู้เสนอผ่านมาตามลำดับชั้นจนถึงนายกเพื่อที่จะอนุมัติโครงการแล้วถึงไปดำเนินโครงการตามโครงการนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่งบประมาณได้มีการประกาศใช้แล้วและกองงานนั้น ๆ จะดำเนินการตามโครงการแต่ในชั้นนี้ ตามระเบียบบอกว่าให้เสนอเพียงแค่ร่าง ดังนั้นพอเป็นร่างก็เพียงให้เห็นว่าเสนอหนึ่งแสนบาททางสภาเห็นว่าประกอบไปด้วยรายจ่ายลำดับ 1-5ตกลงไหม ส่งไปยังผู้ที่ทำหน้าที่อนุมัติท่านก็จะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอหรือกรณีของเทศบาลตำบลก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเห็นว่ารายจ่ายตามโครงการนี้ประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างเป็นแค่กรอบในการจัดทำแต่พออนุมัติไปด้วยโครงการนั้น ๆ แต่ละกองงานเขาจะดำเนินการเขาก็ต้องเสนอโครงการเพื่อที่จะขออนุมัติซึ่งตรงนั้นเขาจะต้องลงนามเสนอมาผ่านมาตามขั้นตอนจนถึงนายกอนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่งถึงจะดำเนินการได้ ขออนุญาตชี้แจงเพียงแค่นี้ครับ

รองประธานสภาเทศบาล			ท่านประธานสภาครับเมื่อสักครู่ผมทำหน้าที่แทนท่านประธานสภาก็ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือปลัดก็โดยหลักปกติทางกองต่าง ๆ เขาจะเสนอทางฝ่ายปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้วเจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมแล้วนำเสนอต่อสภาฯผมก็ท้วงติงว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อผู้เสนอโครงการไม่มีการลงลายมือชื่อแล้วทางฝ่ายเลขาได้เคยทำเรื่องแจ้งไปว่าให้ทำให้ถูกต้องอย่างน้อยต้องมีผู้รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เสนอมาแต่เมื่อยืนยันมาไม่มีผู้ลงชื่อก็ต้องถือว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวปัญหาต่าง ๆ ถ้าเกิดขึ้นมาภายหลังก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราแจ้งไปแล้วอีกประการหนึ่งอันนี้พูดนามของรองประธานสภานะครับในเรื่องของแบบ อันที่จริงแบบต่าง ๆ ของโครงสร้างต่าง ๆ ต้องมาพร้อมกันการพิจารณาของสภาการที่จะพิจารณาตัวโครงการก็ดีหรือตัวของการถอดแบบก็ดีมันต้องมาพร้อมกันเราก็ผ่อนผันถ้ายังมาไม่ทันแต่ในช่วงของแปรญัตติถ้าส่งมาไม่ทันมันก็ต้องตัดเมื่อตัด ผลประโยชน์ของชาวบ้านก็ต้องตกไปอันนั้นถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงคงให้อภัยกันไม่ได้นะครับเพราะเราก็ให้โอกาสมามากจนถึงวันนี้ถ้าแบบไม่สามารถส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติคงจะเป็นเรื่องที่เสียหายครับ

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านอุเทนครับ

นายอุเทน สภากร			คือที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ที่เรามีข้อสงสัยคือรูปแบบของการจัดทำ

สมาชิกสภาเทศบาล	เอกสารประกอบร่างรายงานงบประมาณหลักปฏิบัติที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปีเอกสารประกอบการพิจารณาร่างของนายกที่เสนอมาจะมีผู้รับผิดชอบโครงการผู้เสนอโครงการและผู้อนุมัติโครงการลงชื่อมาปีที่แล้วก็ลงปี 61 ลงชื่อมาครบถ้วนถูกต้อง

/ค่าใช้สอย...

-19-

ค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าก่อสร้าง ปีที่แล้วก็มีรูปแบบมาให้มีการเซ็นต์อนุมัติโครงการมาให้ผู้เสนอโครงการลงชื่อมาทั้งหมด แถมมีรูปแบบแปลนด้วยอยู่ในเล่มอันนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำมาแต่พอมาปีนี้ท่านนายกมาเสนอโครงการที่ไร้ผู้รับผิดชอบไร้ผู้เสนอโครงการ มาเสนอให้ทางสภาพิจารณาซึ่งกลายเป็นโครงการลอย ๆ ที่ไม่มีผู้เสนอโครงการซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงในการดำเนินการโครงการปกติการดำเนินโครงการที่เขาจะดำเนินโครงการได้เขาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายบริหารก่อนถึงจะนำมาเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อบรรจุในร่างงบประมาณได้แต่ขณะนี้ปรากฏว่าที่นายกพิจารณาเสนอคือกระดาษเปล่าคือไม่มีผู้รับผิดชอบอะไรเลยในเรื่องของหมวดค่าใช้สอยและส่วนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างรูปแบบแปลนก็ไม่มีมาปีที่แล้วมีปีนี้ไม่มีแล้วมาให้สภาพิจารณาโดยนายกระบุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณว่ารูปแบบเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนดแล้วมาให้สภาพิจารณาโดยไม่มีรูปแบบแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าโดยสภาอนุมัติแบบนี้ไปเมื่อมีการแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรแก้ตรงไหนสภาอนุมัติไปโดยไม่มีรูปแบบ ท่านนายกกำลังทำอะไรกันอยู่ ถ้าทำแบบนี้แล้วเป็นเรื่องของนายกก็ถอดแบบมาเป็นกำหนดราคากลางไว้อย่างนี้ที่นำเสนอมามีแต่ราคากลางแต่ถามว่าข้อเท็จจริงการทำราคากลางหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมันจะต้องถอดมาจากรูปแบบถึงจะมาคำนวณเป็นราคากลางได้รายละเอียดข้อมูลเอกสารที่จำเป็นสำหรับประชุมราคากลางงานก่อสร้างงานสะพานกระทรวงการคลังเขากำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราราคากลางงานก่อสร้างไว้ มันจะต้องมีรูปแบบไม่อย่างนั้นท่านนายกจะถอดแบบมาได้ยังไงไม่มีรูปแบบมาคิดราคาอะไรเสร็จแล้วบอกว่าจะเอาเงินกี่ล้านกี่แสนโดยไม่มีอะไรมาให้ดูถึงจะบอกว่าอะไรราคากี่บาท ซึ่งไม่ใช่มันต้องมีว่ามีว่าใช้อะไรเท่าไหร่ มันต้องถอดมาจากรูปแบบ นายกไม่ให้รูปแบบแล้วสภาจะพิจารณาได้อย่างไร พอถึงขั้นแปรญัตติไม่มีข้อมูลให้ผมพิจารณาผมก็ต้องตัดออก พอตัดออกชาวบ้านก็บอกว่าทำไมไปตัดออกนายกเล่นอย่างนี้ไม่ถูก ตัดไปเกิดความเสียหาย ท่านสุรินทร์ได้กล่าวแล้ว่าสภาไม่อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างเพราะว่านายกไม่มีรูปแบบให้แล้วผลเสียจะตกอยู่กับใคร ประชาชน นายกกำลังเล่นอะไรอยู่ ไม่เอารูปแบบมาให้สภาพิจารณาแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวเวลาต่อไป รูปแบบบอกไม่ตรงขอแก้ไขรูปแบบรายการแล้วจะเอาอะไรมาดูของเดิมเป็นยังไงไม่มีแล้วจะแก้ยังไงของเดิมไม่มีอย่าสร้างปมปัญหานะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเสียประโยชน์อันนี้ต้องทำมาให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องผมคงรับพิจารณาไม่ได้

ประธานสภาเทศบาล			เชิญรองประธานสภาครับ

รองประธานสภาเทศบาล			ผมมีข้อสังเกตในร่างเทศบัญญัติปี 2562 ถ้าเรามาดูงบประมาณทั้งเป็นงบลงทุน ย้อน 3 ปี จะสังเกตได้ว่าในปี 2560 งบลงทุนตั้งไว้ 7,684,000 บาท ปี 61 ตั้งไว้ 7,518,000 บาท ลดลง ปี 62 เหลือ 6,738,000 บาท ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นการก้าวขึ้นไปเพราะว่าในเรื่องของงบลงทุนแล้วมันเป็นการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่หมู่บ้านไปสู่ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านแล้วถ้าเราลงลึกไปกว่านั้น ลองมาดูในแต่ละหมู่ ดังนี้

/หมู่ที่ ...

-20-

หมู่ที่	ได้รับงบประมาณ		จำนวนประชากร		เฉลี่ยได้หัวละ

1	  419,000			104		  4,028.84

2         370,000			434		    852.53

3	  349,000			422		    827.01

4	  685,000			486		    1,409.46

5	  370,000			300		    1,233.33

6     	  437,000			1,127		       387.75

7	  506,000			287		     1,763.06

8	1,154,000			813		     1,419.43

9	   370,000			378		     1,354.49

10	   262,000			329		        796.35

11	1,375,000			256		     5,371.09

12           - 				741			-

13	   299,000			683		     2,127.37

หมู่ 12 เป็นข้อสังเกตว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณจำนวนประชากร 743 คน ก็ไม่ได้งบประมาณซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องนี้เราก็เคยคุยกันว่ามันควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ใกล้เคียงกันควรจะให้ความเป็นธรรมก็เป็นข้อสังเกตในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ด้วย

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกชี้แจงประกอบ

นายเพทาย จินดาไทย			ในส่วนของการนำเสนอรายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายในปี 2562

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	เราได้ดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ

นายกเทศมนตรีตำบล	ราคากลางค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรง ที่เราแยกเป็นต่อหน่วยรวมถึงเรื่องของร่าง

หนองขนาน	โครงการต่าง ๆ ในส่วนของแบบแปลนผมได้แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งให้ในภายหลังก่อนที่สภาจะดำเนินการแปรญัตติซึ่งคาดว่าน่าจะส่งภายในวันพรุ่งนี้แต่ในวันนี้ในการดำเนินการขั้นรับหลักการผมเห็นว่าตามแนวทางหนังสือสั่งการทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วในการดำเนินการตั้งงบประมาณโครงการเราใช้กรอบตามแผน 4 ปี มาใช้เป็นกรอบในการตั้งในงบประมารรายจ่ายประจำปี 2562           ขออนุญาตชี้แจงแค่นี้ครับ

นายอุเทน  สภากร			สรุปว่านายกจะนำโครงการมาเสนอในชั้นแปรญัตติใช่ไหมครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย			เฉพาะแบบครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน สภากร			เฉพาะแบบนะครับส่วนโครงการที่นายกเสนอนี้ถือว่าฝ่ายบริหารรับผิดชอบ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย			ใช่ครับ ถูกต้องแล้วครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

/นายอุเทน...

-21-

นายอุเทน สภากร			สภาฯจะได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่าในส่วนนี้ใครรับผิดชอบอันนี้

สมาชิกสภาเทศบาล	คือส่วนฝ่ายบริหารโดยนายกกับเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบในส่วนของโครงการที่ไม่มีการลงนามอันนี้ถูกต้องนะครับส่วนโครงการสิ่งก่อสร้างเช่นเดียวกันเว้นแต่รูปแบบจะนำเสนอในตอนแปรญัตติถูกต้องนะครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ถูกต้องครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน สภากร			คือสภาจะได้มีเกณฑ์ในการพิจารณารับได้ว่าที่รับไปเพราะมีคนรับผิดชอบ

สมาชิกสภาเทศบาล	ถ้าเรารับโดยไม่มีคนรับผิดชอบเราก็รู้สึกอึดอัด

ประธานสภาเทศบาล			ขอบคุณครับที่ได้ตั้งข้อสังเกตเชิญเลขาครับ

เลขานุการสภาเทศบาล			ในข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งานบริหารงานบุคคลในปี 2562 ตั้งไว้ 13,484,100 อยากทราบว่าตั้งไว้กี่ % ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล

ประธานสภาเทศบาล			เชิญนายกครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ในส่วนของค่าใช้จ่ายงบบุคลากรจะปรากฏในเล่มสีส้มในหน้าสุดท้าย

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 33.39 ถามว่าทำไมรายจ่าย

นายกเทศมนตรีตำบล	เรื่องงานบริหารงานบุคคลเพิ่มมากขึ้นจริง ๆ แล้วในเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย

หนองขนาน	ประจำปีตามแนวทางหนังสือซักซ้อมของกรมส่งเสริมฯในส่วนการตั้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี กำหนดไว้อย่างไรต้องตั้งตามนั้นไม่ว่าจะมีพนักงานอยู่หรือตำแหน่งว่างก็แล้วแต่จะต้องตั้งให้ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

เลขานุการสภาเทศบาล			ในส่วนของรายละเอียดเรื่องงบบุคลากรผมขอเสนอคำแปรญัตติไว้ในชั้นแปรญัตติครับ

ประธานสภาเทศบาล			ขอบคุณครับ

นายอุเทน สภากร			ในเมื่อพูดถึงแผ่นสุดท้ายผมขอเรียนท่านนายกว่าคือน่าจะมีข้อผิดพลาด

สมาชิกสภาเทศบาล	เรื่องตัวเลขคืองานเกษตรในค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ กำหนดไว้ 5,000 บาท แล้วช่องสุดท้ายงานบริหารงานทั่วไป กำหนดไว้ 5,000 บาท แต่ผลรวมเป็น 5,000 บาท น่าจะผิดพลาดช่วยดูให้ด้วยครับ

นายเพทาย จินดาไทย			ขอบคุณครับเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

นายอุเทน สภากร			รวมเป็น 10,000 ใช่ไหมครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเพทาย จินดาไทย			ใช่ครับ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

ประธานสภาเทศบาล			ขอมติด้วยครับสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ

/มติที่ประชุม...

-22-

มติที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ประธานสภาเทศบาล			ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสมนึก  อินทร์เผือก			ผมเสนอท่านพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์ ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล			ขอให้สมาชิกสภารับรองด้วยครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			มีสมาชิกสภารับรองจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.  นายธีระ  สัญญขันธ์

2.  นายทวีศักดิ์  วัดอุดม

นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์			ผมเสนอท่านอุเทน  สภากร ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล			มีสมาชิกสภารับรองจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์

2. นายสมนึก  อินทร์เผือก

นายธีระ  สัญญขันธ์			ผมเสนอท่านสุรินทร์  ธีรจามรนันท์  ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล			มีสมาชิกสภารับรองจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์

2. นายอุเทน  สภากร

เลขานุการสภาเทศบาล			หลักเลิกประชุมสภาแล้วขอเชิญสมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครับ

ประธานสภาเทศบาล			การรับคำแปรญัตติตามระเบียบข้อบังคับบอกว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั่นก็คือ 1 วัน สภาต้องกำหนดว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคำแปรฯตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ เชิญครับ

ที่ประชุมสภาเทศบาล			มีมติรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 คณะกรรมการแปรญัตติประชุม 6-7 กันยายน 2561 และสภานัดประชุมครั้งถัดไปวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านวีระพงศ์

นายวีระพงศ์  จันทร์ลาด			ผมในฐานะคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนของเทศบาลขอเรียนให้

คกก.ติดตามแผนฯ	ทราบว่าโครงการในแผนไม่มีโครงการใดที่ไปสอดรับหรือเกื้อหนุนวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ว่าเมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัด ผมขอฝากสภาและฝ่ายบริหารให้เพิ่มโครงการเกี่ยวกับการจัดความรู้สมเด็จสังฆราช                 เจ้าแตงโมและโครงการย้อนวิถีไทยร่วมในเกี่ยวข้าวด้วยครับ

นายอุเทน สภากร			โครงการที่ท่านเสนอเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารจัด

สมาชิกสภาเทศบาล	โครงการนี้อยู่ในแผนหรือไม่ผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติถ้าไม่มีในแผนผมแปรให้ไม่ได้จะต้องอยู่ที่ทางฝ่ายบริหารเขาทำอย่างไรเดี๋ยวมาว่าฝ่ายคณะกรรมการไม่ให้คือปัญหาจะมาอยู่ที่ทางผมตลอดแต่จริงมันอยู่ทางฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้จัดสรรงบประมาณเป็นผู้ทำแผนทางฝ่ายเราเป็นฝ่ายตอบสนอง ฉะนั้น ต้องถามฝ่ายบริหารว่าเขาดำเนินการไปตามที่ท่านร้องขอได้ไหม

/รองประธาน...

-23-

รองประธานสภาเทศบาล			เรื่องที่ท่านพูดมานั้นมันอยู่ในวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องผักปลอดสารพิษผมได้คุยงานกับผอ.กองเกษตรแล้วเรื่องนี้ก็อยู่

ในวิสัยทัศน์ของหนองขนานอยากจะฝากฝ่ายบริหารเอาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่มันกำหนดในวิสัยทัศน์เข้าไปอยู่ในแผนถ้าอยู่ในแผนไม่ใช่ปัญหา

เลขานุการสภาเทศบาล			นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีบุคลากรในพื้นที่หนองขนานซึ่งหลาย ๆ ท่านเป็นข้าราชการเกษียณบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคลังสมองของพื้นที่ที่ได้เข้ามาร่วมในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้จะเห็นว่าถ้าลองไปดูเดิมทีเดียวยุทธศาสตร์ของหนองขนานเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเดิมทีเดียวไม่เคยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหนองขนานในเรื่องสมเด็จเจ้าแตงโมรวมถึงเรื่องต่าง ๆ เลยเรื่องที่สภาชุดนี้เข้ามาได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ในวิสัยทัศน์ของหนองขนานเรื่องของงบประมาณของสมเด็จเจ้าแตงโมเคยตั้งเอาไว้ในเทศบัญญัติผ่านสภาชุดนี้ไปแล้วส่วนจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามเทศบัญญัติซึ่งการที่ท่านฝากคณะกรรมการแปรฯด้วยการที่จะแปรญัตติเข้ามาในเทศบัญญัติงบประมาณมันต้องไปปรากฏในแผนของเทศบาลก่อนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านอุเทนก็ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ประธานสภาเทศบาล			พักรับประทานอาหารกลางวัน 15 นาที

รองประธานสภาเทศบาล			ขอเชิญให้นิติกรแนะนำตัว

นางสาวกวิสรา  ฉุยฉาย			ดิฉันนางสาวกวิสรา  ฉุยฉาย ตำแหน่งนิติกร บรรจุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม

นิติกร	2561 ทราบจากหัวหน้าสำนักปลัดว่าสภาชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการที่เกษียณแล้วนับว่าเป็นคลังสมองเป็นคลังความรู้ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวสภาด้วยค่ะ

รองประธานสภาเทศบาล			เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมฯสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ก็อยากให้เรียนรู้งานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักของกรมส่งเสริมฯให้เรียนรู้งานต่าง ฉะนั้น ถ้าทางนิติกรไม่ขัดข้องที่จะเข้าร่วมประชุมกับสภาก็ขออนุญาตท่านประธานสภาให้เข้ามาได้รับรู้รับฟังเพราะเป็นประโยชน์กับการทำงานของน้องเขาด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล			เห็นด้วยครับ

เปิดประชุมต่อช่วงบ่ายเวลา 12.45 น.

นายสมชาย พิมสวัสดิ์			ขอถามปลัดว่าโครงการที่พัฒนาดำเนินการไปกี่โครงการกี่หมู่บ้านแล้ว

กำนันตำบลหนองขนาน

นายเพทาย จินดาไทย			ตอนนี้บางโครงการก็ทำไปแล้วโครงการไฟฟ้าได้ผู้เสนอราคาแล้ว

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ของหมู่ 3 ของหมู่ 8 โครงการไฟน่าจะเปิดซองวันนี้ ส่วนโครงการอื่นอยู่

นายกเทศมนตรีตำบล		ในขั้นตอนดำเนินการบางโครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว

หนองขนาน

นายสมชาย พิมสวัสดิ์			โครงการหอกระจายข่าวเป็นอย่างไรบ้าง

กำนันตำบลหนองขนาน

นายเพทาย จินดาไทย			หอกระจายข่าวตอนนี้ทำสัญญาแล้วผู้รับจ้างเป็นคนนอกพื้นที่ตอนนี้ไปทำ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	เสารอ วันที่ 4 จะลงพื้นที่ทำฐาน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

/นายสมชาย...

-24-

นายสมชาย พิมสวัสดิ์			โครงการขุดลอกเป็นอย่างไรบ้างครับ

กำนันตำบลหนองขนาน

นายเพทาย จินดาไทย			ขุดลอกคลอง D 14 ตอนนี้ประสานทางทหารช่างจะมาดำเนินการมี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่	ประมาณ 3 เส้น ที่ขุดลอก

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน

ประธานสภาเทศบาล			เชิญท่านผู้ใหญ่บ้านครับ

นายสนัด  สง่าแก้ว			ผมดูโครงการของหมู่ 8 ของผมมีสมาชิกสภาแต่เป็นข้าราชการอยู่ไม่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8	สามารถมาได้จึงขอฝากท่านอื่นช่วยดูแลด้วยหมู่ 8 ด้วยครับ เพราะโครงการพัฒนาปี 61 ยังไม่มีโครงการอะไรที่ว่าจะลงไปพัฒนาเลยก็ขอฝากด้วย ปี 61 ปี 62 ก่อนจะมีการแปรญัตติโครงการรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8-ม.13 ได้ทำสัญญาจ้างแล้วแต่พอมาดูปี 62 ไม่มีเนื้อที่ต่ออีก ม.8-ม.3 งบ 1,144,000 บาทแต่ไม่ได้ทำเพราะน้ำท่วม ปี 62 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูจากหมู่ 8 – ม.13 งบประมาณ 1,154,000 บาท ไม่มีพื้นที่นะครับไม่รู้ลงมาได้ยังไงก่อนแปรญัตติขอให้แก้ไขด้วยครับ

นายอนุพันธุ์  อักโขพันธุ์			โครงการเหมืองรางเส้นนายสัมฤทธิ์ หลำทองถึงบ้านนายสมจิตร์ เพชรแย้ม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2	ได้เสนอที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ขอฝากไว้ด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล		6.1  การลาออกของนายยุทธ  แสงรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หนองขนาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

รองประธานสภาเทศบาล			1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

ปวงชน ชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

1.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ม.19 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ

(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่สท.ยุทธ  แสงรุ่งเรือง ได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อไปสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยเสนอหนังสือกับประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนานและประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้มีหนังสือที่ พบ 53401/16 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ทราบการลาออกและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สท.ยุทธ แสงรุ่งเรือง  ได้ไปสอบถามยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏว่าท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรียังไม่เสนอใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจนล่วงเลยเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีขณะเดียวกันเทศบาลตำบลหนองขนานได้มีหนังสือที่ พบ 53401/1029 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอเรียกค่าตอบแทนสมาชิกสภาคืนจากสท.ยุทธ แสงรุ่งเรือง จำนวน 3,864 บาท สท.ยุทธ  แสงรุ่งเรือง ได้มาปรึกษาว่าเทศบาลใช้อำนาจอะไรมาเรียกคืนเนื่องจากตอนเข้ามามีคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามประกาศ

/คณะกรรมการ...

-25-

คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งเทศบาลใช้เป็นคำสั่งตั้งเบิกค่าตอบแทนแต่การเรียกเงินคืนครั้งนี้เป็นคำสั่งทางปกครองไม่ทราบใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรเพราะเมื่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้อำเภอเมืองเพชรบุรีให้แจ้งเทศบาลตำบลหนองขนานตรวจสอบสิทธิผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองขนานได้แจ้งท้องถิ่นอำเภอเมืองที่นายยุทธ                         แสงรุ่งเรือง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ผมจึงมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้โหดร้ายกับสท.ยุทธ แสงรุ่งเรือง มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประธานสภาเทศบาลตำบล                  หนองขนานได้มีหนังสือขอระงับการลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนานโดยแจ้งต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน นายอำเภอเมืองเพชรบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่กล่าวว่าสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้รับแจ้งจากนายยุทธ                      แสงรุ่งเรืองและสมาชิกสภาเทศบาลทราบนั้นก็ไม่เห็นกับการระงับเพราะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังไม่ทราบการลาออกและยังไม่ได้สั่งการลาออกจึงยังไมมีผลต่อใบลาออกการที่เทศบาลตำบลหนองขนานออกหนังสือเรียกเงินคืนจาก สท.ยุทธ แสงรุ่งเรือง ซึ่งไม่ถูกต้อง

มติที่ประชุมสภาเทศบาล			รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล	6.2  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ไม่ปฏิบัติตาม

มติ ค.ร.ม.เป็นเหตุให้ถูกฟ้องศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี คดีดำที่

26/2560 ตามหนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ พบ 0023.6/4106

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560

รองประธานสภาเทศบาล			ขอถามท่านประธานสภาทำไมไม่นำหนังสือฉบับของอำเภอเข้าสภาเพื่อให้สภารับทราบและพิจารณาแต่กลับให้ไปหารือนอกรอบและก็ไม่ปรากฏว่าเคยมีการหารือนอกรอบในเรื่องนี้แต่ประการใด

เรื่องนี้ได้เคยมีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนานสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มอบให้คณะกรรมการสามัญเทศบาลตำบลหนองขนานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการไม่ปฏิบัติตามมติครม.ในการคืนเงินค่าปรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลหนองขนานตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ให้ติดตามผลแล้วรายงานให้สภาทราบ อีกเรื่องการพิจารณาผลของอำเภอเมืองเพชรบุรีคณะกรรมการสามัญตามคำสั่งไม่ได้รับทราบแต่ต้นประกอบกับเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท)ได้รับเรื่องเป็นคำขอคดีที่ 123319/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไว้แล้วเรื่องนี้อำเภอลงความเห็นให้ยุติเรื่องผมไม่เห็นด้วยและนำเรื่องนี้ให้สภาเทศบาลตำบลหนองขนานได้พิจารณาทำความเห็นแย้งอำเภอเมืองหากการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โอนงบกลางไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อไปคืนให้ หจก.บึงปรีดา เพื่อให้ถอนฟ้องคดีศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี คดีดำที่

/26/2560...

-26-

26/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 แม้ว่ารักษาการผู้อำนวยการกองการเกษตรเทศบาลตำบลหนองขนานจะทักท้วงแล้วว่าเป็นการโอนงบประมาณที่ผิดระเบียบแต่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานคงยืนยันให้โอนไปตั้งจ่ายเพื่อคืนเป็นค่าปรับเป็นเงิน 272,160 บาทและใช้เงินส่วนตัวจำนวน 95,000 บาท จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยที่ต้องคืนเงินแต่ไม่ย่อมคืนในระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน 65,000 บา และค่าเสียหายอีก 30,000 บาท ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง เรื่อง การถูกตั้งกรรมการสอบวินัย(ประเด็นที่เทศบาลไม่เสียหาย)ซึ่งคณะกรรมการสามัญมีความเห็นว่าเสียหายต่อเทศบาลและประชาชนเนื่องจากงบกลางเป็นเงินที่ตั้งไว้เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินและประชาชนได้ประโยชน์แต่การที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีโอนไปใช้เป็นการต่อรองให้ผู้ฟ้องถอนฟ้องเป็นการได้ประโยชน์เฉพาะตนทำให้เทศบาลเสียหายจึงขอมติให้ที่ประชุมให้ทำความเห็นแย้งอำเภอเมืองเพชรบุรีและสอบเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น เช่น ไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.ในเรื่องการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ ครม.กำหนดไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.ในการต่อสู้คดีถึงที่สุดแต่ยอมความขอให้ผู้ฟ้องถอนฟ้องเพื่อตนจะได้ไม่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเลือกปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติทำเรื่องคืนไปให้ หจก.เพิ่มศิริ แต่ไม่ยอมคืนเงิน หจก.บึงปรีดา ตามกำหนดเวลาต้องยื่นฟ้องหลังจากทวงถามครั้งแรกปี 2557 จึงยอมคืนเงินและเรื่องอื่นๆ ตามเอกสารที่ได้ยื่นไป

มติที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นชอบให้ทำหนังสือแย้งอำเภอเมืองเพชรบุรีและให้สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้แจ้งไปตามหนังสือของสภาเทศบาลตำบลหนองขนานที่ พบ 53401/101 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่กล่าวหาอื่น ๆ ในหนังสือและเอกสารที่แนบไป

มีสมาชิกสภาเห็นด้วย 6 ท่าน ได้แก่

1.  นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์

2.  นายอุเทน  สภากร

3.  นายสมนึก  อินทร์เผือก

4.  นายธีระ  สัญญขันธ์

5.  นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์

6.  นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ

มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 ท่าน คือ ผศดร.สุวิทย์  เปียผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนานแต่มอบให้รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในหนังสือทำความเห็นแย้งอำเภอเมืองและให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นที่กล่าวหาอื่นๆในหนังสือและเอกสารที่แนบไป

ประธานสภาเทศบาล		6.3  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนาน ไม่ปฏิบัติตาม

มติ ค.ร.ม.เป็นเหตุให้ถูกฟ้องศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี คดีดำที่

26/2560 ตามหนังสือสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ที่ พบ

53401/121 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

/รองประธานสภา...

-27-

รองประธานสภาเทศบาล			เรื่องนี้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 13 และมาตรา 23 กทจ.เพชรบุรีมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบข้าราชการเทศบาล หนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขนานไม่ปฏิบัติตามมติครม.เป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี ที่ 26/2560 ที่สภาเทศบาลตำบลหนองขนานแจ้งให้ประธานคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาดำเนินการปรากฏว่าท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเป็นคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีเป็นสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี/ผู้บังคับบัญชาเลขานุการฯและเลขานุการคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรี ไม่ยอมนำเข้าที่ประชุมให้รับทราบและพิจารณามีความผิดปกติจึงขอมติที่ประชุมทำหนังสือร้องเรียนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เช่น ป.ป.ช. คสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

มติที่ประชุมสภาเทศบาล			เห็นชอบ ให้ทำหนังสือร้องเรียนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

มีสมาชิกสภาเห็นชอบ 6 ท่าน ได้แก่

1.  นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์

2.  นายอุเทน  สภากร

3.  นายสมนึก  อินทร์เผือก

4.  นายธีระ  สัญญขันธ์

5.  นายพัฒนพงศ์  ฤทธิรงค์

6.  นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ

ไม่เห็นชอบ 1 ท่าน คือผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน แต่มอบอำนาจให้รองประธานปฏิบัติราชการแทนในหนังสือร้องเรียน

ประธานสภาเทศบาล			มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุม

/เลิกประชุม...

-28-

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.

(ลงชื่อ)        				ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

วันนี้ วันที่   17     กันยายน    2561 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มาประชุมพร้อมกันและตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3/2561  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  30 กันยายน  2561 เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)    			ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมนึก  อินทร์เผือก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ลงชื่อ)  			กรรมการฯ        (ลงชื่อ)	    			กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์)			           (นายธีระ  สัญญขันธ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน		    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนี้แล้ว ในสมัยประชุมสภาเทศบาล              สมัยสามัญที่   3 /2561  ครั้งที่   3       เมื่อวันที่   20  กันยายน   2561

-28-

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.

(ลงชื่อ)           ธนรัตน์  เศวตสุวรรณ		ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนรัตน์  เศวตสุวรรณ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

วันนี้ วันที่   17     กันยายน    2561 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มาประชุมพร้อมกันและตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3/2561  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  30 กันยายน  2561 เรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)    สมนึก  อินทร์เผือก	ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมนึก  อินทร์เผือก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ลงชื่อ)  สุรินทร์  ธีรจามรนันท์  	กรรมการฯ        (ลงชื่อ)	    ธีระ  สัญญขันธ์  	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์  ธีรจามรนันท์)			           (นายธีระ  สัญญขันธ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน		    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

(ผศ.ดร.สุวิทย์  เปียผ่อง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ประชุมและรับรองรายงานการประชุมสภาฉบับนี้แล้ว ในสมัยประชุมสภาเทศบาล              สมัยสามัญที่    3 /2561  ครั้งที่  3       เมื่อวันที่    20     กันยายน   2561