

**รายงานผลการติดตาม**

**และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี**

**ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6-2557**

**โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**เทศบาลตำบลหนองขนาน**

**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

**คำนำ**

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังจากการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนานขึ้นเป็นเทศบาลตำบล หนองขนาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และได้ว่างเว้นคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจาก มีข้อขัดข้องบางประการจนถึงปัจจุบัน เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลจากการแต่งตั้ง (ตามคำสั่ง คสช.) มาปฏิบัติหน้าที่จึงได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองขนาน (ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม แนวทางการพัฒนาในส่วนใดบ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองขนานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่ อย่างใด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โดยรวบรวมเป็นฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองขนาน หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองขนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองขนาน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม โดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองขนาน

**สารบัญ** หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๕

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖ ๗

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ ๑๖

1

***บทที่ 1***

***บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใดอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหนองขนานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภาระหน้าที่ให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประกอบกับระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. การติดตามและประเมินผล

**การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

2

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขนาน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

3.1 **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

3

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

4.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขนานใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองขนาน สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

4

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

**วิสัยทัศน์**

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ ปลอดภัย”

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และระบบสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพทั่วไป และอาชีพตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาคูส่งน้ำ คูทิ้งน้ำ รางระบายน้ำ ถนน สะพาน และทางเท้า ฯลฯ
3. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง และการติดต่อสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาการสร้างตำบลสุขภาวะ ปลอดภัยจากโรคตลอดจนการให้บริการด้านสาธารณสุข
2. แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการ
2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และขนบธรรมเนียม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสวัสดิการสังคมต่างๆ
2. แนวทางการพัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร และการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่
2. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเป็นตำบลธรรมาภิบาล

5

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา***

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  | 🗸 |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 🗸 |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  | 🗸 |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  | 🗸 |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  | 🗸 |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  | 🗸 |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  | 🗸 |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  | 🗸 |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  | 🗸 |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 🗸 |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  | 🗸 |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  | 🗸 |

6

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 และ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

**………………………………………………………………………………………………………..**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

**2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี ในรอบปีงบประมาณ 2556 - 2557**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( 2556 – 2558 )**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( 2556 – 2558 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนา** | **ปี 2556** | | **ปี 2557** | | **ปี 2558** | | **รวม** | |
| **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** |
| **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** |
| 1. ด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 36 | 14,511,000 | 42 | 46,083,000 | 47 | 32,658,500 | 125 | 93,252,500 |
| 2. ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ | 41 | 7,227,000 | 34 | 4,700,000 | 36 | 6,300,000 | 111 | 18,227,000 |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 31 | 5,115,800 | 29 | 2,741,800 | 29 | 2,741,800 | 89 | 10,599,400 |
| 4. ด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 16 | 1,890,000 | 15 | 3,070,000 | 14 | 2,530,000 | 45 | 7,490,000 |
| 5. ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 20 | 4,251,000 | 21 | 3,720,000 | 21 | 7,610,000 | 62 | 15,581,000 |
| **รวม** | **144** | **32,994,800** | **141** | **60,314,800** | **147** | **51,867,300** | **433** | **145,149,900** |

25

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2556**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **ที่** | **ด้าน / โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ และ  สาธารณูปโภค | 1.3 แนวทางการพัฒนา การจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ไฟฟ้าแสงสว่างและการติดต่อสื่อสาร  1.โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว (กิ่งเดียว) ถนนสายหลักหมู่ที่ 12 ตำบลหนองขนาน |  | - | - | 779,000.- | 779,000.- |
| 4. การพัฒนาด้าน  งานป้องกัน บรรเทา  สาธารณภัย และงานสวัสดิการสังคม | 4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจรรมงานสวัสดิการต่างๆ  2.โครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ |  | - | - | 514,000.- | 514,000.- |
| 4. การพัฒนาด้าน  งานป้องกัน บรรเทา  สาธารณภัย และงานสวัสดิการสังคม | 4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจรรมงานสวัสดิการต่างๆ  3.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ |  | - | - | 6,479,700.- | 6,479,700.- |

26

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **ที่** | **ด้าน / โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| 4. การพัฒนาด้าน  งานป้องกัน บรรเทา  สาธารณภัย และงานสวัสดิการสังคม | 4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจรรมงานสวัสดิการต่างๆ  1.โครงการเบี้ยยังชีพสำหรับ  ผู้พิการ |  | - | - | 468,500.- | 468,500.- |
| 4. การพัฒนาด้าน  งานป้องกัน บรรเทา  สาธารณภัย และงานสวัสดิการสังคม | 4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจรรมงานสวัสดิการต่างๆ  2.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ |  | - | - | 776,800.- | 776,800.- |

27

**ผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2556 , 2557)**

เทศบาลตำบลหนองขนานมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 มีปัญหาและอุปสรรคที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองขนานตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้

**การติดตามและประเมินผล**

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ปรากฏผลดังนี้

ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557

1. การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผน ปีงบประมาณ 2556 มีการดำเนินการได้เพียง 24 โครงการ จากจำนวนที่ได้จัดทำแผนฯ ในปี 2556 ไว้ 144 โครงการ และปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการได้ 19 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 141 โครงการ
2. การตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนาน ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาลดำเนินงาน กรณีดังกล่าวอาจนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจในความโปร่งใสขององค์กรได้
3. โครงการที่ดำเนินการยังก่อประโยชน์ให้กับประชาชนเพียงเฉพาะบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม เป็นเหตุให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ยังขาดการบูรณาการและการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างกลมกลืน

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์มีจำนวนมาก เกินขีดความสามารถ และโดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพ
2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมในการเสนอความต้องการ
3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินโครงการยังไม่ทั่วถึง เพียงพอ
4. การดำเนินการยังดำเนินการโครงการ ไม่เป็นไปตามลำดับโครงการที่กำหนดไว้ในแผน
5. โครงการที่จัดทำยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่
6. งบประมาณของเทศบาลฯ มีจำกัด
7. ที่ผ่านมาขาดการตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการ

28

**ข้อเสนอแนะ**

1. การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ควรดำเนินการเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินการได้ภายในกรอบเวลาและวงเงินที่มีหรือคาดว่าจะได้รับ
2. การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ควรจัดทำโดยรับฟังความต้องการจากประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อจัดทำโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากกว่าตอบสนองความต้องการของบุคคลบางกลุ่ม
3. ผู้บริหารงานท้องถิ่น ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ข้อมูลและวิธีการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อนำเสนอต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีความกระตือรือร้นในการจัดหารายได้จากองค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีศักยภาพ เพื่อนำมาสู่การดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ของเทศบาล
5. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสและนำผลการตรวจสอบไปปฏิบัติหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาตามทิศทางที่ควร และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวม
6. ผู้บริหารท้องถิ่นควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อเข้าถึงประชาชนโดยการจัดบริการต่างๆ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

29

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เทศบาลตำบลหนองขนาน**

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม ๒๕๕๗

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2556**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2556

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 36 | 1 |
| 2 | การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและ การประชาสัมพันธ์ | 41 | 7 |
| 3 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 31 | 6 |
| 4 | การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทา  สาธารณภัย | 16 | 5 |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 20 | 5 |
| **รวม** |  | **144** | **24** |

**ส่วนที่3 ผลการดำเนินงาน**

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | - | 80.00% | 20.00% |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | - | 60.00% | 40.00% |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | - | 40.00% | 60.00% |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | - | 20.00% | 80.00% |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - | - | 100.00% |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - | 20.00% | 80.00% |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | - | - | 100.00% |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - | - | 100.00% |
| **รวม** | - | 27.50% | 72.50% |

30

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **เทศบาลตำบลหนองขนาน**

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2557

**ส่วนที่2 ข้อมูลทั่วไป**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2557

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 42 | - |
| 2 | การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและ การประชาสัมพันธ์ | 34 | 4 |
| 3 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 29 | 5 |
| 4 | การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทา  สาธารณภัย | 15 | 2 |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 21 | 5 |
| **รวม** |  | **141** | **19** |

**ส่วนที่3 ผลการดำเนินงาน**

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | - | 100.00% | - |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | - | 100.00% | - |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | - | 75.00% | 25.00% |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | - | 75.00% | 25.00% |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - | 50.00% | 50.00% |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - | 75.00% | 25.00% |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | - | 75.00% | 25.00% |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - | 100.00% | - |
| **รวม** | - | 81.25% | 18.75% |

31

**ปี 2556**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และระบบสาธารณูปโภค…………………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.34 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.16 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 5.04 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.78 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.72 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.46 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.86 |
| **รวม** | 4.92 |

32

**ปี 2556**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์…การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.24 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.10 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.76 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 4.68 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.38 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.72 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.62 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.84 |
| **รวม** | 4.79 |

33

**ปี 2556**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม…………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.28 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.92 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.08 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 4.70 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.48 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.70 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.68 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.76 |
| **รวม** | 4.82 |

34

**ปี 2556**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย…………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.22 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.08 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.78 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 4.58 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.88 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.00 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.64 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.82 |
| **รวม** | 4.87 |

35

**ปี 2556**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง………………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 4.90 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.74 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.50 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 4.30 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.40 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.50 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.54 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.16 |
| **รวม** | 4.50 |

36

**ปี 2557**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และระบบสาธารณูปโภค…………………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | - |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | - |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | - |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | - |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | - |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | - |
| **รวม** | - |

37

**ปี 2557**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์…การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.28 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.24 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.10 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 5.24 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.36 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.44 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 5.14 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.38 |
| **รวม** | 5.27 |

38

**ปี 2557**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม…………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.36 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.32 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.24 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 5.10 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.14 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.26 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 5.40 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.62 |
| **รวม** | 5.30 |

39

**ปี 2557**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย…………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.38 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.28 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.04 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 4.86 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.96 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.02 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 5.22 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.36 |
| **รวม** | 5.14 |

40

**ปี 2557**

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนยุทธศาสตร์………………………การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง………………………….**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี ( ) 31-40 ปี

( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลหนองขนานของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน (10 คะแนน)** |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.36 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.30 |
| 3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.96 |
| 4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 5.08 |
| 5)มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.88 |
| 6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.94 |
| 7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 4.98 |
| 8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.02 |
| **รวม** | 5.06 |

41

**สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองขนานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ 3/3)**

เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

1. ตารางแสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ในปีงบประมาณ 2556

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนผู้ตอบ** | **คะแนนเฉลี่ย** |
| 1. ด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 50 | 4.92 |
| 2. ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ | 50 | 4.79 |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 50 | 4.82 |
| 4. ด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 50 | 4.87 |
| 5. ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 50 | 4.50 |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | 50 | 4.78 |

2. ตารางแสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ในปีงบประมาณ 2557

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนผู้ตอบ** | **คะแนนเฉลี่ย** |
| 1. ด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | - | - |
| 2. ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ | 50 | 5.27 |
| 3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 50 | 5.30 |
| 4. ด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 50 | 5.14 |
| 5. ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 50 | 5.06 |
| **ค่าเฉลี่ยรวม** | 50 | 5.19 |

42

**สรุปยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และจำนวนโครงการตามแผนที่มีการปฏิบัติ**

**ในปีงบประมาณ 2557**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 42 | - |
| 2 | การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ | 34 | 4 |
| 3 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 29 | 5 |
| 4 | การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 15 | 5 |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 21 | 5 |
| **รวม** | | **141** | **19** |

**หมายเหตุ** ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ได้ปฏิบัติมีการจ่ายเงินจากเงินงบประมาณของเทศบาล

จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ

43

**สรุปยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และจำนวนโครงการตามแผนที่มีการปฏิบัติ**

**ในปีงบประมาณ 2556**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค | 36 | 1 |
| 2 | การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ | 41 | 7 |
| 3 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 31 | 6 |
| 4 | การพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 16 | 5 |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง | 20 | 5 |
| **รวม** | | **144** | **24** |

**หมายเหตุ** ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ได้ปฏิบัติไม่มีการจ่ายเงินจากเงินงบประมาณของเทศบาล

แต่เป็น โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ได้ปฏิบัติมีการจ่ายเงินจากเงินงบประมาณของเทศบาล

จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ